九龙江西溪（高新片）流域水环境综合整治工程

水利部分第三方检测单位

比

选

文

件

比选人：漳州市圆山市政建设有限公司

2023年3月

九龙江西溪（高新片）流域水环境综合整治工程水利部分

第三方检测单位比选公告

本项目由漳州市圆山市政建设有限公司作为代建业主及比选人，拟采用公开比选的方式确定九龙江西溪（高新片）流域水环境综合整治工程水利部分第三方检测单位，现欢迎各潜在参选人前来参加，有关事项如下：

一、项目概况：

1、项目名称：九龙江西溪（高新片）流域水环境综合整治工程水利部分第三方检测。

2、工程建设地点：漳州高新区靖圆镇村办、九湖镇、颜厝镇

3、建设规模及建设内容：高新区两镇一片区（九湖镇、颜厝镇、靖圆片区）范围内沥阳排涝渠、湖山排涝渠、下割排涝渠、田沧排涝渠、沧溪排涝渠、高排渠、中干渠、低排渠、南星支渠、程溪溪（大、小溪）、洪坑桥溪-直流港、浦尾港等12条流域的水环境综合整治。共六大子项工程：（1）控源截污工程；（2）内源治理工程；（3）水质提升工程；（4）生态护岸工程；（5）污染源及流域智慧监管平台系统工程；（6）沧溪污水处理厂尾水水质提升及回用工程。

4、建设单位：漳州高新技术产业开发区建设局

5、代建单位：漳州市圆山市政建设有限公司

二、比选内容

承担九龙江西溪（高新片）流域水环境综合整治工程水利部分第三方检测任务，包含原材料检测、试块及压实度检测（中间工序检测、中间产品检测），并提供符合主管部门要求的合格有效完整的检测报告。具体检测频率、检测数量及检测品类详见附件。

三、资格要求

比选申请人应具有独立承担民事责任的能力，具备合格有效的营业执照，且具有检测检验机构资质认定的证书。

四、比选方式：填报单价、低价中选。

五、检测服务费：本项目检测费用采用固定综合单价加风险包干，暂定总价最高限价44696元。最终的检测数量以现场实际完成量的签证为准。承包人的承包单价在合同实施期间均保持不变，赶工、施工方案变更等增加费用均不予调整。检测费用包含但不限于检测所需的机械、设备及仪器搬运、转运、用水、用电、交通疏导措施、安全防护措施、场地平整、6%增值税税费等,上述所发生费用均含在固定综合单价中，不再追补另行支付。项目检测期间材料机械、人工等市场变化政策调整、交叉施工、地质条件突变、土方运距变化、停水停电以及不可抗力以外情况变化等引起的风险均在包干范围内，今后不再调整单价和工期。

六、检测工期：自甲方通知进场后10日历天（若检测项目有龄期要求，则在龄期结束后5日历天内）内完成检测并提供合格有效完整的检测报告。

七、比选保证金：

比选保证金为人民币500元，提交比选资料时以现金形式缴纳（用信封密封并加盖单位公章，封面写明项目名称及金额）。中选人未按规定缴纳履约保证金或未在规定时间内签订合同，比选人有权没收比选保证金，并要求其赔偿因此造成的损失。未中选单位的比选保证金将在完成比选后当场退还。

八、比选文件的获取：

凡有意参加本次比选者，请于2023年3月24日前登陆圆新集团网（http://www.zzysxc.cn/）招标采购栏下载比选文件，比选人不提供书面比选文件。

九、比选时间：2023年3月24日09：30（北京时间）。

十、联系方式

联系人：小方                 联系电话：0596-6289987

比选人：漳州市圆山市政建设有限公司

2023年3月20日

第一章 比选须知

一、工程概况

1、项目名称：九龙江西溪（高新片）流域水环境综合整治工程水利部分第三方检测；

2、工程建设地点：漳州高新区靖圆镇村办、九湖镇、颜厝镇

3、建设规模及建设内容：高新区两镇一片区（九湖镇、颜厝镇、靖圆片区）范围内沥阳排涝渠、湖山排涝渠、下割排涝渠、田沧排涝渠、沧溪排涝渠、高排渠、中干渠、低排渠、南星支渠、程溪溪（大、小溪）、洪坑桥溪-直流港、浦尾港等12条流域的水环境综合整治。共六大子项工程：（1）控源截污工程；（2）内源治理工程；（3）水质提升工程；（4）生态护岸工程；（5）污染源及流域智慧监管平台系统工程；（6）沧溪污水处理厂尾水水质提升及回用工程。

4、建设单位：漳州高新技术产业开发区建设局

5、代建单位：漳州市圆山市政建设有限公司。（项目需签订三方协议）

二、比选方式：填报单价、低价中选。

三、比选资格审查合格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.合格有效的营业执照及具有检测检验机构资质认定的证书；

3.截止至本项目比选时间，比选申请人未被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，未被人民法院列为“失信被执行人”【以在全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）和全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：shixin.court.gov.cn）查询结果为准】；

4.具有履行合同所必需的设备、人员和专业技术能力；

5.参加比选活动前一年内，检测机构或其负责人未因经营活动违法违规被县级以上行政主管部门处罚，无弄虚作假骗取比选资格；

6.参加比选活动前三年内，检测机构或其负责人在经营活动中没有重大违法违规记录，未被追究刑事责任；

7.法律、法规、规章规定的其他条件。

四、比选申请资料提交

1.参加比选时法定代表人（或持法定代表人授权委托书的授权委托人）应至少携带以下资料：

（1）法定代表人或持法定代表人授权委托书的被授权委托人的居民身份证原件；

（2）比选保证金；

（3）比选申请书。比选申请书的内容至少包含以下内容：

①企业资质证书、企业法人营业执照、漳州分公司营业执照（如有）。（以上复印件各一份，加盖单位公章，原件备查）；

②法定代表人授权委托书（原件）、法定代表人和持法定代表人授权委托书的被授权委托人的身份证明（居民身份证复印件各一份，加盖单位公章，原件备查）；

③企业信誉承诺（原件，按规定格式填写）、报价和服务承诺书（原件，按规定格式填写）；

2.比选申请书的编制、签署及密封：

（1）比选申请书的格式：须按本比选文件要求的格式进行编写。

（2）比选申请书份数：正本一份、副本一份。正本和副本的封面上应清楚的标记“正本”和“副本”的字样。正副本内容应完全一致，如不一致时，以正本为准。

（3）比选申请书的正本与副本应一起包装，参加比选单位在比选资料提交截止时间前应提交密封完整的比选资料，比选资料逾期不补。

（4）比选申请人所提供的资料必须逐页加盖公章（分机构公章无效），法定代表人应在规定的地方签字或加盖印鉴，否则申请书无效。比选申请人应在比选申请书封面加盖单位公章，法定代表人应签字或盖章，否则申请书无效。

3、比选申请书的递交：

比选申请书应该在规定时间内提交，逾期送达的比选申请资料，比选人不予受理。

（1）比选申请文件提交时间：2023年3月24日北京时间9:00～9:30时。

（2）比选申请文件提交地点：漳州高新区九湖镇蔡坑工业园2号7#楼漳州圆新建设集团有限公司105会议室。

五、检测工期：自比选人通知进场后10日历天（若检测项目有龄期要求，则在龄期结束后5日历天内）内完成检测并提供合格有效完整的检测报告。

六、质量和技术要求：应符合国家、行业现行有关技术规范、标准；

七、检测费用及合同款支付

1.检测费用：本项目检测费用采用固定综合单价加风险包干，暂定总价最高限价44696元。最终的检测数量以现场实际完成量的签证为准。承包人的承包单价在合同实施期间均保持不变，赶工、施工方案变更等增加费用均不予调整。检测费用包含但不限于检测所需的机械、设备及仪器搬运、转运、用水、用电、交通疏导措施、安全防护措施、场地平整、6%增值税税费等,上述所发生费用均含在固定综合单价中，不再追补另行支付。项目检测期间材料机械、人工等市场变化政策调整、交叉施工、地质条件突变、土方运距变化、停水停电以及不可抗力以外情况变化等引起的风险均在包干范围内，今后不再调整单价和工期。

实际发生的项目检测费以最终检测数量（以检测报告数据为准）×检测项目单价为准。

2.款项支付：

（1）中选方提交工程全部检测报告后，由中选方出具检测费用清单并提交费用拨付申请，建设单位及代建单位确认后，中选方开具增值税专用发票给建设单位，建设单位15个工作日内拨付给中选方该工程检测费的90%，增值税税率为6%。

（2）整体工程完工后7天内，付清余款。

若中选人所开增值税专用发票的税率非6%，则合同总价=中选价÷（1+6%）×（1+中选人所开的票点的税率）

八、比选保证金及履约保证金

1.比选保证金：比选保证金为人民币500元，提交比选资料时以现金形式缴纳。中选人未按规定签订合同，比选人有权没收比选保证金，并要求其赔偿因此造成的损失。未中选单位的比选保证金将在完成比选后当场退还。

2.履约保证金的提交及退还

（1）履约保证金金额：为中选价的10％。在中选结果公示后5日历天内提交。

（2）履约保证金提交形式：银行转账。

（3）履约保证金转入账户：

账户名：漳州市圆山市政建设有限公司

账  号：1610 2010 0100 2564 63

开户行：兴业银行漳州分行

（4）履约保证金的退还：合同期满后无息退还。

3.发生以下情况比选保证金将被没收：

①申请人在申请有效期内撤回申请；

②经审核申请人有谎报事实、提供虚假资料、串标等欺诈行为；

③因中选方的原因未能按规定签订合同。

九、比选时间及地点：2023年3月24日9时30分（北京时间），在漳州高新区九湖镇蔡坑工业园2号7#楼漳州圆新建设集团105会议室。

十、比选办法：

评审工作由比选人组建的评审委员会负责。在比选文件规定地点、时间按照以下程序进行：

1.拆封比选申请资料。在监督人员监督的情况下，按递交比选申请书顺序的逆顺序逐一拆封资料，并宣读检测服务费报价。

2.本项目比选采用资格后审方式进行资格审查。资格审查合格条件必须满足本比选文件“资格评审标准”的规定；

有下列条件之一的为无效申请文件：

①报价和工期不符合比选人规定的；

②未按比选文件须知规定盖章或签字的；

③不符合比选文件“资格审查合格条件”的规定的；

④发现在此过程中有弄虚作假情形的；

⑤未按照比选申请书格式的要求编制比选申请书的；

⑥未提交比选保证金的；

⑦关键内容字迹模糊、无法辨认的（以正本为主），或无法区分正、副本作废选处理；

⑧参选人的营业执照、资质证书等各类证书发生变更的，应办理变更手续方可参加比选，并以发证机关核准的变更为准，否则评审委员会将视证书无效进行评定。

⑨不符合比选文件规定的其他事项。

3.确定比选中选单位

①比选人从通过资格审查的单位中，以最低报价确定中选人。最低价者为中选人，次低价者为候补中选人。若报价相同，由比选人随机抽取号码球，抽取第一个号码球对应的编号为候补中选人，抽取第二个号码球对应的编号为中选人。

②经资格审查合格的中介机构少于三家的，按以下规定实行：

如果资格审查只有两家合格，比选方式则采用竞价方式，较低价者中选(报价应符合比选文件的相关规定)，若报价相同，由比选人随机抽取号码球，抽取第一个号码球对应的编号为候补中选人，抽取第二个号码球对应的编号为中选人；如只有一家，则进行谈判后确定。

4.若提交比选文件或通过资格审查的比选申请人少于三家的，则本项目比选流选，比选人将重新组织比选工作。

十一、中选公示及签订合同：

1、中选结果公示将在圆山新城网（http://www.zzysxc.cn/）上公示3日历天。对公示无异议的，公示结束后比选人应向中选人发出中选通知书。对公示结果有异议的，当事人可以向监督部门提出书面核查要求。

2、除发生投诉情况外，比选人应在中选通知书发出之日起7个工作日内与中选人订立书面合同。

比选人：漳州市圆山市政建设有限公司

2023年3月20日

附件：建设单位第三方抽检计划

#### 1原材料检测计划

| 序号 | 工料机名称 | 单位 | 总数量 | 检测频率 | 施工单位检测频率（组） | 计划检测百分比 | 建设单位检测组数 | 单位 | 单价（元） | 费用（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水 泥 | t | / | 袋装200t为一批 | 10 | 20% | 2 | 组 | 550 | 1100 |
| 2 | 砂 | m³ | / | 400m³一批 | 12 | 20% | 3 | 组 | 940 | 2820 |
| 3 | 碎 石 | m³ | / | 400m³一批 | 12 | 20% | 3 | 组 | 900 | 2700 |
| 4 | 块石 | m³ | 2734 | 400m³一批 | 7 | 20% | 2 | 组 | 1400 | 2800 |
| 5 | 格宾网 | m² | / | / | 2 | 20% | 1 | 组 | 1500 | 1500 |
| 6 | 土工布 | m² | / | 100卷一批 | 1 | 20% | 1 | 组 | 1500 | 1500 |
| 7 | 土工格栅 | m² | / | 500卷一批 | 1 | 20% | 1 | 组 | 1700 | 1700 |
| 8 | 水工保护毯 | m² | 12303 | / | 1 | 20% | 1 | 组 | 430 | 430 |
| 9 | 钢筋 | t | / | 同一厂家、同一规格、同一牌号、同一炉罐号，每批重量不应超过60t | Φ6、Φ8、Φ10、Φ12、Φ14、Φ16、Φ18、Φ20、Φ22、Φ25各一组，共10组 | 20% | 10 | 组 | 815 | 8150 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22700 |

- 2试块及压实度检测

## （1）中间工序检测计划

| 序号 | 工料机名称 | 单位 | 总数量 | 检测频率 | 施工单位检测频率（组） | 计划检测百分比 | 建设单位抽检检测组数 | 单位 | 单价（元） | 费用（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土壤击实试验 | 组 | / | 每填5000m³进行一次试验 | 2 | 10% | 1 | 组 | 500 | 500 |
| 2 | 砂最大干密度 | 组 | / | 每填5000m³进行一次试验 | 2 | 10% | 1 | 组 | 800 | 800 |
| 3 | 土方回填 | m³ | / | 按照设计厚度碾压分层试验 | 140 | 10% | 42 | 点 | 60 | 2520 |
| 4 | 砂回填 | m³ | / | 按照设计厚度碾压分层试验 | 80 | 10% | 8 | 组 | 300 | 2400 |
| 5 | 高压旋喷桩 | 根 | / | 桩基按照1%做单桩承载力及复合地基承载力检测 | 各3 | - | 1 | 根 | 5000 | 5000 |
| 6 | 水泥搅拌桩 | 根 | / | 桩基按照1%做单桩承载力及复合地基承载力检测 | 各3 | - | 1 | 根 | 5000 | 5000 |
| 7 | 地基钎探 | 处 | / | 主要建筑物每个单元 | 10 | - | 3 | 组 | 500 | 1500 |
| 8 | 回弹检测 | / | / | 根据主要建筑物 | 10 | - | 3 | 组 | 500 | 1500 |
| 9 | 地基承载力 | 个 | / | 主要建筑物 | 8 | - | 3 | 点 | 500 | 1500 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20720 |

## （2）中间产品检测计划

| 序号 | 工料机名称 | 单位 | 总数量 | 检测频率 | 施工单位检测频率（组） | 计划检测百分比 | 建设单位抽检检测组数 | 单位 | 单价（元） | 费用（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C30砼试块 | m³ | 152 | 100m³一组 | 14 | - | 6 | 组 | 56 | 336 |
| 2 | C20素砼格梗 | m³ | / | 100m³一组 | 36 | 5% | 3 | 组 | 56 | 168 |
| 3 | C20灌砌砼 | m³ | / | 100m³一组 | 32 | 5% | 3 | 组 | 56 | 168 |
| 4 | 砂浆试件 | m³ | / | 100m³一组 | 18 | 5% | 3 | 组 | 48 | 144 |
| 5 | 钢筋接头连接件 | 个 | / | 焊接300个为一批，取一组；机械连接500个为一批，取一组 | 各2组 | 5% | 1 | 组 | 80 | 80 |
|  |  |  |  |  |  | 5% | 1 | 组 | 80 | 80 |
| 6 | 钢筋保护层、钢筋间距 | mm | / | 一个构件为一组 | 9组 | - | 3 | 构件 | 100 | 300 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1276 |

| 序号 | 检测项目名称 | 费用（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 原材料检测 | 22700 |
| 2 | 中间工序检测 | 20720 |
| 3 | 中间产品检测 | 1276 |
| 总计费用 |  | 44696 |
| 备注：本报价单检测数量为预估数量，实际结算时在单价不变的情况下以实际发生的工程量计算技术服务费总额。 |  |  |

第二章  比选申请书

比选申请文件格式

九龙江西溪（高新片）流域水环境综合整治工程水利部分

第三方检测单位

比

选

申

请

书

比选申请人：（盖章）

法定代表人：（盖章或签字）

2023年  月  日

比选申请书目录

一、法定代表人资格证明书

二、法定代表人授权委托书（如有）、委托代理人居民身份证等

三、检测单位组织结构

四、企业信誉承诺

五、报价和服务承诺函

六、其他证明文件（若比选申请人认为有必要提供的）

备注：

①比选申请人在编制比选申请书时必须使用本章所附格式并符合有关要求；本章规定格式的，由比选申请人根据实际情况自主编制。

②比选申请人应按本章要求的先后顺序编制比选申请书。

③比选申请书应在比选申请书封面和《法定代表人授权书》中的“比选申请人”一栏填上比选申请人的全称并在名称上加盖比选申请人单位公章。

④比选申请书中的表格或空格如填写不下，可编辑扩充或另附页。除形式外，比选申请人不得改变基本内容要求。本章所附格式，比选申请人为编制比选申请书可以进行复印或编辑。

⑤比选申请人应按照比选申请书格式的要求编制比选申请书。比选申请书密封后按规定的时间和地点提交。

一、法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓名：               性别：        年龄：        职务：

系                               （比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选申请人：        (盖比选申请人公章)

日      期：       年    月    日

附：法定代表人居民身份证复印件

二、法定代表人授权书

本授权委托书声明：我      （法定代表人姓名）系           （比选申请人单位名称）的法定代表人，现授权      （代理人姓名）为我公司委托代理人，以本公司的名义参加九龙江西溪（高新片）流域水环境综合整治工程水利部分第三方检测单位的比选活动。委托代理人在比选活动和合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其所产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。

代理人姓名：           性别：       年龄：

身份证号码：

比选申请人：   (盖比选申请人公章)

法定代表人：       （签字或盖章）

委托代理人：             （签字）

日      期：      年    月    日

附：委托代理人身份证复印件

三、检测单位组织结构

| 检测单位组织结构基本情况表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业法人名称 |  |  |  |  |  |
| 详细住所 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |  |
| 资质等级 |  |  |  |  |  |
| 证书编号 |  |  |  |  |  |
| 发证机关 |  | 有效期 |  |  |  |
| 机构电话（手机） |  |  |  |  |  |
| 企业类型 | 有限责任 |  |  |  |  |
| 注册号码 |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 营业期限 |  |  |  |  |  |
| 检测单位组织结构在漳州设立分公司信息 |  |  |  |  |  |
| 在漳州机构名称 |  |  |  |  |  |
| 营业场所 |  |  |  |  |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  |
| 电话（含手机） |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 注册号码 |  |  | 邮政编码 |  |  |

备注：至少应附法人营业执照副本复印件、资格证书副本复印件、漳州分公司法人营业执照副本复印件（如有）、固定场所证明，所有复印件均加盖公司公章，原件备查。

四、企业信誉承诺

一、本企业郑重承诺：本企业及负责人在参加比选活动前一年内，未因经营活动违法违规受到县及以上行政主管部门处罚，无因弄虚作假骗取比赛资格。

二、本企业在参加比选活动前三年内，本企业及负责人在经营活动中无重大违法行为，未被追究刑事责任；

三、本企业未被有关部门禁止或者限制承接国有资金项目的相关业务。

四、截止至本项目比选时间，我公司未被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，未被人民法院列为“失信被执行人”【以比选人在全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）和全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：shixin.court.gov.cn）查询结果为准】。

五、我们提供的一切材料都是真实、有效的，如有弄虚作假及其他违法违规行为，本公司愿意接受漳州市有关部门依照有关法律、法规、规章或规定给予的处罚或处理。

特此承诺！

比选申请人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年  月  日

五、报价和服务承诺函

致：漳州市圆山市政建设有限公司

我司参加九龙江西溪（高新片）流域水环境综合整治工程水利部分第三方检测单位的比选，同意本项目检测费用（含税6%）为：人民币（大写）     （小写：￥     元），具体报价如下：

| 序号 | 工料机名称 | 建设单位检测数量 | 单位 | 单价（元） |  | 费用（元） | 单价最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料检测 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水泥 | 2 | 组 |  |  |  | 550 |
| 2 | 砂 | 3 | 组 |  |  |  | 940 |
| 3 | 碎石 | 3 | 组 |  |  |  | 900 |
| 4 | 块石 | 2 | 组 |  |  |  | 1400 |
| 5 | 格宾网 | 1 | 组 |  |  |  | 1500 |
| 6 | 土工布 | 1 | 组 |  |  |  | 1500 |
| 7 | 土工格栅 | 1 | 组 |  |  |  | 1700 |
| 8 | 水工保护毯 | 1 | 组 |  |  |  | 430 |
| 9 | 钢筋 | 10 | 组 |  |  |  | 815 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  | / |
| 中间工序检测 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 土壤击实试验 | 1 | 组 |  |  |  | 500 |
| 2 | 砂最大干密度 | 1 | 组 |  |  |  | 800 |
| 3 | 土方回填 | 42 | 点 |  |  |  | 60 |
| 4 | 砂回填 | 8 | 组 |  |  |  | 300 |
| 5 | 高压旋喷桩 | 1 | 根 |  |  |  | 5000 |
| 6 | 水泥搅拌桩 | 1 | 根 |  |  |  | 5000 |
| 7 | 地基钎探 | 3 | 组 |  |  |  | 500 |
| 8 | 回弹检测 | 3 | 组 |  |  |  | 500 |
| 9 | 地基承载力 | 3 | 点 |  |  |  | 500 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  | / |
| 中间产品检测 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | C30砼试块 | 6 | 组 |  |  |  | 56 |
| 2 | C20素砼格梗 | 3 | 组 |  |  |  | 56 |
| 3 | C20灌砌砼 | 3 | 组 |  |  |  | 56 |
| 4 | 砂浆试件 | 3 | 组 |  |  |  | 48 |
| 5 | 钢筋接头连接件 | 2 | 组 |  |  |  | 80 |
| 6 | 钢筋保护层、钢筋间距 | 3 | 构件 |  |  |  | 100 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  | / |
| 原材料检测、中间工序检测、中间产品检测 合计 |  |  |  |  |  |  | / |
| 备注：本项目总价最高限价44696元（含税6%），本报价单检测数量为预估数量，实际结算时在单价不变的情况下以实际发生的工程量计算技术服务费总额。 |  |  |  |  |  |  |  |

承包人的承包单价在合同实施期间均保持不变，赶工、施工方案变更等增加费用均不予调整。检测费用包含但不限于检测所需的机械、设备及仪器搬运、转运、用水、用电、交通疏导措施、安全防护措施、场地平整、6%增值税税费等,上述所发生费用均含在固定综合单价中，不再追补另行支付。项目检测期间材料机械、人工等市场变化政策调整、交叉施工、地质条件突变、土方运距变化、停水停电以及不可抗力以外情况变化等引起的风险均在包干范围内，今后不再调整单价和工期。若中选，该项目的负责人为            。

实际发生的检测费以最终检测数量（以检测试验报告数据为准）×检测项目单价为准。

同时，我公司承诺：

1、检测工期及质量和技术要求：按比选文件规定；

2、我公司保证按本项目比选文件约定的时间节点和比选人的要求完成相应工作任务。

特此承诺！

比选申请人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

2023年  月  日

注：

1.拟派出项目负责人须附上其相关注册证书（如有）、身份证等复印件并加盖单位公章。

2.报价须电脑输入打印，不得对其报价进行涂改，否则视为无效。

六、其他证明文件（若比选申请人认为有必要提供的）

- 截止至本项目比选时间，比选申请人未被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，未被人民法院列为“失信被执行人”【以在全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）和全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：shixin.court.gov.cn）查询结果为准】；

- 比选申请人提供具有检测检验机构资质认定的证书。

- 第三章技术服务合同

项 目 名 称：九龙江西溪（高新片）流域水环境综合整治工程水利部分第三方检测单位

委托方（甲方）：漳州高新技术产业开发区建设局

委托方（乙方）：漳州市圆山市政建设有限公司

受托方（丙方）：

签订时间：             2023年  月   日

签订地点：               漳州高新区

有效期限：至本合同规定的技术服务内容和三方的职责全部履行完毕。

合同协议书

本协议甲、乙方委托丙方就 九龙江西溪（高新片）流域水环境综合整治工程水利部分第三方检测单位 进行专项技术服务，并支付相应的技术服务报酬。三方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成以下协议，并由三方共同恪守。

第一条  委托方委托丙方进行技术服务的目标和内容如下：

- 1.技术服务的目标：承担九龙江西溪（高新片）流域水环境综合整治工程水利部分建设单位第三方检测任务，提供符合主管部门要求的合格有效完整的检测报告。

2.技术服务内容:

受                          委托，            承担          按规定应开展的水利部分建设单位第三方检测工作。

3.检测工期：自委托方通知进场后10日历天（若检测项目有龄期要求，则在龄期结束后5日历天内）内完成检测并提供合格有效完整的检测报告。

第二条 丙方应按下列要求完成服务工作：

1.应严格按国家标准、行业标准、设计图纸及有关规定进行检测和提交检测报告。

2.负责检测项目的组织和实施，并对所提供的检测数据负责。

3.丙方因故未能全部或部分履行合同，甲方有权单方面解除合同，检测费用不予支付。

第三条 双方履行的义务：

（一）委托方的义务：

1、委派现场代表，负责日常协调联系工作。

2、组织竣工验收。

3、按合同规定时间及方式支付工程款。

（二）丙方的义务：

1、自收到委托方的通知之日起，根据甲方的技术要求及相关资料于5工作日内组织队伍进场作业。

2、丙方应当按合同工期确保工程项目完成。

3、丙方应当按照《检测规程》要求确保工程质量满足要求。

4、丙方应严格按照相关管理部门的相关安全法律法规施工。

第四条  甲方向丙方支付技术服务报酬及支付方式为:

1、技术服务费收费采用:固定单价风险包干合同方式，实际发生的检测费以单个项目最终检测数量（以检测报告数据为准）×检测项目单价为准。

检测项目单价如下表：

| 序号 | 工料机名称 | 单位 | 检测数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料检测 |  |  |  |  |  |
| 1 | 水泥 | 组 | 2 |  |  |
| 2 | 砂 | 组 | 3 |  |  |
| 3 | 碎石 | 组 | 3 |  |  |
| 4 | 块石 | 组 | 2 |  |  |
| 5 | 格宾网 | 组 | 1 |  |  |
| 6 | 土工布 | 组 | 1 |  |  |
| 7 | 土工格栅 | 组 | 1 |  |  |
| 8 | 水工保护毯 | 组 | 1 |  |  |
| 9 | 钢筋 | 组 | 10 |  |  |
| 中间工序检测 |  |  |  |  |  |
| 1 | 土壤击实试验 | 组 | 1 |  |  |
| 2 | 砂最大干密度 | 组 | 1 |  |  |
| 3 | 土方回填 | 点 | 42 |  |  |
| 4 | 砂回填 | 组 | 8 |  |  |
| 5 | 高压旋喷桩 | 根 | 1 |  |  |
| 6 | 水泥搅拌桩 | 根 | 1 |  |  |
| 7 | 地基钎探 | 组 | 3 |  |  |
| 8 | 回弹检测 | 组 | 3 |  |  |
| 9 | 地基承载力 | 点 | 3 |  |  |
| 中间产品检测 |  |  |  |  |  |
| 1 | C30砼试块 | 组 | 6 |  |  |
| 2 | C20素砼格梗 | 组 | 3 |  |  |
| 3 | C20灌砌砼 | 组 | 3 |  |  |
| 4 | 砂浆试件 | 组 | 3 |  |  |
| 5 | 钢筋接头连接件 | 组 | 2 |  |  |
| 6 | 钢筋保护层、钢筋间距 | 构件 | 3 |  |  |
| 暂定总价（含税6%） |  |  |  |  |  |
| 本项目暂定合同总价人民币（大写） 元（￥ 元），其中不含税价 元，增值税 元。实际结算时在单价不变的情况下以实际发生的工程量计算技术服务费总额。若丙方所开增值税专用发票的税率非6%，则合同总价=检测单价×实际检测数量÷（1+6%）×（1+丙方所开的票点的税率）。 |  |  |  |  |  |

２、技术服务费由甲方支付给丙方，具体支付方式和时间如下：

提交检测报告后15天内，由丙方出具检测费用清单并提交费用拨付申请，经甲、乙方确认后，丙方开具发票给甲方，甲方按以下节点拨付给丙方：

（1）丙方提交工程全部检测报告后，由丙方出具检测费用清单并提交费用拨付申请，甲方或乙方确认后，丙方开具发票给甲方，甲方15个工作日内拨付给丙方该工程检测费的90%，税率为6%。

（2）整体工程完工后7天内，付清余款。

3、丙方开户银行名称、地址和账号：

开户银行：

账号：

地址：

第五条  本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。

第六条  双方确定以下列标准和方式对丙方的技术服务工作成果进行验收：

1.丙方完成技术服务工作的形式： 在工程现场和丙方本部所在地进行试验检测，检测结束后7天内出具符合主管部门要求的合格有效完整的检测报告，报告份数应不少于6份，并提交给甲方。

2.技术服务工作成果的验收标准： 国家、行业现行有关技术规范、标准。

3.技术服务工作成果的验收方法：提交检测报告供验收。

第七条　双方负责项目联系人：

双方确定，在本合同有效期内，委托方指定      为委托方项目联系人,丙方指定     为丙方项目联系人。双方联系人应及时就有关情况互相沟通，重要情况及时向双方的所在单位或负责人汇报。一方变更项目联系人时，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本协议履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第八条  丙方应按合同约定时限出具检测报告，否则每延迟一天，应从该项目检测费用中扣除1%的违约金；因丙方延迟出具或检测报告质量问题导致项目验收工作推迟的，委托方扣除违约金并有权解除合同。

第九条　双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商．调解不成的，确定按以下第（2）种方式处理：

1.提交 / 仲裁委员会仲裁；

2.依法向甲方项目所在地人民法院起诉。

第十条  双方确定:本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语,其定义和解释如下: 无。

第十一条  与履行本合同有关的下列技术文件,经双方以 签订本合同或/和经双方书面 方式确认后，为本合同的组成部分：无。

第十二条  本合同一式 陆 份,甲方执 贰 份，乙方执 贰 份，丙方执 贰 份，具有同等法律效力。

第十三条  本合同经双方签字盖章后生效；至本合同规定的技术服务内容和甲丙双方的职责全部履行完毕后，本合同自动失效。

附件：《工程检测廉政责任书》

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

法定代表人                            法定代表人

（签字或盖章）：                      （签字或盖章）：

地 址：                               地址：福建省漳州高新区九湖镇蔡

坑工业园2号7#楼

电话：                                电话：0596-6289987

丙方（盖章）：

法定代表人

（签字或盖章）：

地 址：

电话：

工程检测廉政责任书

工程项目名称：九龙江西溪（高新片）流域水环境综合整治工程水利部分建设单位第三方检测

工程项目地址：漳州高新区靖圆镇村办、九湖镇、颜厝镇

委托方（甲方）：漳州高新技术产业开发区建设局

委托方（乙方）：漳州市圆山市政建设有限公司

检测单位（丙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程检测单位委托与被委托双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条　双方的责任：

（一）应严格遵守国家有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程检测合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、检测的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条　委托方的责任：

委托方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向丙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在丙方和相关单位报销任何应由委托方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受丙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的丙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准向丙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同委托方项目检测合同有关的业务等活动。不得以任何理由要求丙方和相关单位在检测中使用某种产品、材料和设备。

第三条　丙方的责任：

应与委托方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向委托方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为委托方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为委托方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为委托方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条　违约责任：

（一）委托方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给丙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）丙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给委托方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条　本责任书作为工程检测合同的附件，与工程检测合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条　本责任书壹式陆份，甲方执贰份，乙方执贰份，丙方执贰份。

甲方单位（盖章）：　　　　　　　　   乙方单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：           法定代表人（签字或盖章）：

丙方单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章） ：

签订日期：2023年  月  日