圆山新城西部组团配套道路一期工程（经十一路）等三个项目污水管道

清淤及CCTV检测

比

选

文

件

比选人：漳州市圆山市政建设有限公司

2024年9月

圆山新城西部组团配套道路一期工程（经十一路）等三个项目污水管道清淤及CCTV检测单位比选公告

本项目由漳州市圆山市政建设有限公司作为比选人，拟采用公开比选的方式确定圆山新城西部组团配套道路一期工程（经十一路）等三个项目污水管道清淤及CCTV检测单位，现欢迎潜在参选人前来参与，有关事项如下：

一、项目概况：

1、项目名称：圆山新城西部组团配套道路一期工程（经十一路）等三个项目；

2、项目比选人：漳州市圆山市政建设有限公司。

3、建设地点：漳州高新区，具体以各项目地址为准。

4、检测数量：

（1）圆山新城西部组团配套道路一期工程（经十一路）污水管道长度1294m；

（2）林前工业园（纵一路、横二路）改造提升工程污水管道长度566m；

（3）林前工业园配套道路（横一路、纵二路）道路工程污水管道长度842m。

管道清淤及检测共2702m。最终工程量以现场实际完成量的签证为准。

二、比选内容

项目内容：

1.管道清淤：CCTV检测前需对管道进行疏通，清理管道里面的淤泥直至达到能顺利进行CCTV检测任务等，并负责将清出的淤泥等杂物外运。

2.CCTV检测：通过对雨、污水管道（包括支管）进行CCTV视频检测，能确实反映当前管道情况，提供清楚的检测视频文件，判读检测视频并形成评估报告，合理评价当前管道状况，并给出合理处理建议，为工程的质量控制及验收提供依据。

三、资格要求

比选申请人应具有独立承担民事责任的能力，具备合格有效的营业执照，且具有管道检测检验机构资质认定的证书或管道检测认证证书。

四、比选方式：填报单价、低价中选。

五、检测服务费：本项目清淤及检测费用为单价最高限价人民币每米叁拾元整（¥30元/米），固定综合单价加风险包干，最终的数量以现场实际完成量的签证为准。承包人的承包单价在合同实施期间均保持不变，赶工、施工方案变更等增加费用均不予调整。清淤及检测费用包含但不限于清淤检测所需的机械、设备及仪器搬运、转运、用水、用电、交通疏导措施、安全防护措施、6%增值税税费、淤泥外运等,上述所发生费用均含在固定综合单价中，不再追补另行支付。项目检测期间材料机械、人工等市场变化政策调整、交叉施工、地质条件突变、土方运距变化、停水停电以及不可抗力以外情况变化等引起的风险均在包干范围内，今后不再调整单价和工期。

注：1.若中选单位所开增值税专用发票的税率非6%，开票金额=合同价÷（1+6%）×（1+中选人所开的票点的税率）

六、检测工期：单个项目自甲方通知进场后30日历天内完成管道清淤及检测并提供合格有效完整的检测报告。

七、比选保证金：

比选保证金为人民币1600元，提交比选资料时以现金形式缴纳（用信封密封并加盖单位公章，封面写明项目名称及金额）。中选人未按规定缴纳履约保证金或未在规定时间内签订合同，比选人有权没收比选保证金，并要求其赔偿因此造成的损失。未中选单位的比选保证金将在完成比选后当场退还。

八、比选文件的获取：

凡有意参加本次比选者，请于2024年9月28日前登陆圆新集团网（http://www.zzysxc.cn/）招标采购栏下载比选文件，比选人不提供书面比选文件。

九、比选时间：2024年9月29日09：30（北京时间）。

十、联系方式

联系人：小许                 联系电话：0596-6289987

比选人（公章）：漳州市圆山市政建设有限公司

2024年9月20日

第一章、比选文件须知

一、工程概况

1、项目名称：圆山新城西部组团配套道路一期工程（经十一路）等三个项目污水管道清淤及CCTV检测；

2、项目比选人：漳州市圆山市政建设有限公司。

3、建设地点：漳州高新区，具体以各项目地址为准。

4、检测数量：

（1）圆山新城西部组团配套道路一期工程（经十一路）污水管道长度1294m；

（2）林前工业园（纵一路、横二路）改造提升工程污水管道长度566m；

（3）林前工业园配套道路（横一路、纵二路）道路工程污水管道长度842m。

- 管道清淤及检测共2702m。最终工程量以现场实际完成量的签证为准。

二、比选方式

填报单价、低价中选。

三、比选资格审查合格条件

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.合格有效的营业执照；

3.具有合格有效管道检测检验机构资质认定的证书或管道检测认证证书。

4.截止至本项目比选时间，比选申请人未被行政主管部门列入“黑名单”【以比选人在信用中国查询平台（网址：https://www.creditchina.gov.cn/）查询结果为准】。

5.具有履行合同所必需的设备、人员和专业技术能力。

6.参加比选活动前一年内，检测机构或其负责人未因经营活动违法违规被县级以上行政主管部门处罚，无弄虚作假骗取比选资格；

7.参加比选活动前三年内，检测机构或其负责人在经营活动中没有重大违法违规记录，未被追究刑事责任；

7.法律、法规、规章规定的其他条件。

四、比选申请资料提交

1.参加比选时法定代表人（或持法定代表人授权委托书的授权委托人）应至少携带以下资料：

（1）法定代表人或持法定代表人授权委托书的被授权委托人的居民身份证原件；

（2）比选保证金；

（3）比选申请书。比选申请书的内容至少包含以下内容：

①企业资质证书、企业法人营业执照、漳州分公司营业执照（如有）。（以上复印件各一份，加盖单位公章，原件备查）；

②法定代表人授权委托书（原件）、法定代表人和持法定代表人授权委托书的被授权委托人的身份证明（居民身份证复印件各一份，加盖单位公章，原件备查）；

③企业信誉承诺（原件，按规定格式填写）、报价服务承诺书（原件，按规定格式填写）；

2.比选申请书的编制、签署及密封：

（1）比选申请书的格式：须按本比选文件要求的格式进行编写。

（2）比选申请书份数：正本一份、副本一份。正本和副本的封面上应清楚的标记“正本”和“副本”的字样。正副本内容应完全一致，如不一致时，以正本为准。

（3）比选申请书的正本与副本应一起包装，参加比选单位在比选资料提交截止时间前应提交密封完整的比选资料，比选资料逾期不补。

（4）比选申请人所提供的资料必须逐页加盖单位公章（分机构公章无效），法定代表人应在规定的地方签字或加盖印鉴，否则申请书无效。比选申请人应在比选申请书封面加盖单位公章，法定代表人应签字或盖章，否则申请书无效。

3、比选申请书的递交：

比选申请书应该在规定时间内提交，逾期送达的比选申请资料，比选人不予受理。

（1）比选申请文件提交时间：2024年9月 29 日北京时间9:00～9:30时。

（2）比选申请文件提交地点：漳州高新区九湖镇蔡坑工业园2号7#楼漳州圆新建设集团有限公司105会议室。

（3）比选时间：2024年9月 29 日北京时间9：30时比选。

五、检测工期：单个项目甲方通知进场检测后30日历天内完成检测工作，并提交检测报告；

六、质量和技术要求：应符合《城镇排水管道检测与评估技术规程》(CJJ181-2012)及《城镇排水管渠与泵站运行维护安全技术规程》（CJJ68-2016），并满足甲方验收需要；

七、检测费

本项目清淤及检测费用为单价最高限价人民币每米叁拾元整（¥30元/米），固定综合单价加风险包干，最终的数量以现场实际完成量的签证为准。承包人的承包单价在合同实施期间均保持不变，赶工、施工方案变更等增加费用均不予调整。清淤及检测费用包含但不限于清淤检测所需的机械、设备及仪器搬运、转运、用水、用电、交通疏导措施、安全防护措施、6%增值税税费、淤泥外运等,上述所发生费用均含在固定综合单价中，不再追补另行支付。项目检测期间材料机械、人工等市场变化政策调整、交叉施工、地质条件突变、土方运距变化、停水停电以及不可抗力以外情况变化等引起的风险均在包干范围内，今后不再调整单价和工期。

实际发生的项目检测费以最终检测数量（以检测报告数据为准）×检测项目单价为准。

八、比选保证金及履约保证金

8.1 比选保证金为人民币1600元，提交比选资料时以现金形式缴纳。中选人未按规定签订合同，比选人有权没收比选保证金，并要求其赔偿因此造成的损失。未中选单位的比选保证金将在完成比选后当场退还。

8.2 履约保证金额：人民币8000元。

履约保证金提交方式：①电汇或银行转帐的方式提交；②银行保函；③由可开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函；④保证保险。

履约保证金的提交：中选通知书发出之日起合同签订前。

履约保证金的退还：采用电汇或银行转帐的，于完成项目清淤及检测并提交合格的检测报告后14天内无息退还。若采用保函的，于完成项目清淤及检测并提交合格的检测报告后，报请终止履约担保。

九、比选办法：

评审工作由比选人组建的评审委员会负责。在比选文件规定地点、时间当场开封所有比选申请书，按照以下程序进行：

1.拆封比选申请资料。在监督人员监督的情况下，按签到的逆顺序逐一拆封资料，先宣读咨询服务费报价。

2.本项目比选采用资格后审方式进行资格审查。资格审查合格条件必须满足本比选文件“比选资格审查合格条件”的规定；如审查发现下列条件之一的为资格审查不合格：

①报价或工期不符合比选人规定；报价和工期承诺函中报价手写或有涂改的；

②未按比选文件规定盖章或签字的；

③不符合比选文件“比选资格审查合格条件”的规定；

④发现在此过程中有弄虚作假情形的；

⑤未按照比选申请书格式的要求编制比选申请书的；

⑥未按要求提交比选保证金的；

⑦关键内容字迹模糊、无法辨认的（以正本为主），或无法区分正、副本作废选处理；

⑧参选人的营业执照、资质证书等各类证书发生变更的，应办理变更手续方可参加比选，并以发证机关核准的变更为准，否则评审委员会将视证书无效进行评定

⑨不符合比选文件规定的其他事项。

3.确定比选中选单位：

（1）比选人从通过资格审查的编制单位中，按低价中选方式确定中选人。最低价者为中选人，次低价者为第一候补中选人。如报价一样，采取随机抽取确定中选排名。随机抽取程序如下：先由进入随机抽取的参选申请人检查抽取的号码球，其次按签到的先后顺序由参选申请人自行抽取号码球为其对应的编号，最后由评审委员会代表随机抽取号码球，抽取第一个号码球对应的编号为第一候补中选人，抽取第二个号码球对应的编号为中选人。

（2）经资格审查合格的参选单位少于三家，根据以下规定执行：

如果资格审查只有两家合格,则较低价者中选(报价应符合比选文件的相关规定)，若报价相同，由比选人随机抽取号码球，抽取第一个号码球对应的编号为第一候补中选人，抽取第二个号码球对应的编号为中选人；如只有一家，则进行谈判后确定。

（3）在确定中选单位前，评审委员会应当对中选人及中选候选人相关信息进行核对：截止至本项目比选时间，比选申请人未被行政主管部门列入“黑名单”【以比选人在信用中国查询平台（网址：https://www.creditchina.gov.cn/）查询结果为准】，中选人或中选候选人若被列入“黑名单”的应当否决其比选

5、若提交比选文件或通过资格审查的比选申请人少于三家的，则本项目比选流选，比选人将重新组织比选工作。

九、中选公示及签订合同：

1、中选结果公示将在圆新集团网（http://www.zzysxc.cn/）上公示3日历天。对公示无异议的，公示结束后比选人应向中选人发出中选通知书。对公示结果有异议的，当事人可以向监督部门提出书面核查要求。

2、除发生投诉情况外，比选人应在中选通知书发出之日起7个工作日内与中选人订立书面合同。

比选人（公章）：漳州市圆山市政建设有限公司

2024年9月 20 日

第二章  比选申请书

比选申请文件格式

圆山新城西部组团配套道路一期工程（经十一路）等三个项目污水管道清淤及CCTV检测单位

比

选

申

请

书

比选申请人：（盖章）

法定代表人：（盖章或签字）

2024年  月  日

比选申请书目录

一、法定代表人资格证明书

二、法定代表人授权委托书（如有）、委托代理人居民身份证等

三、检测单位组织结构

四、企业信誉承诺

五、报价和服务承诺函

六、其他证明文件（若比选申请人认为有必要提供的）

备注：

①比选申请人在编制比选申请书时必须使用本章所附格式并符合有关要求；本章规定格式的，由比选申请人根据实际情况自主编制。

②比选申请人应按本章要求的先后顺序编制比选申请书。

③比选申请书应在比选申请书封面和《法定代表人授权书》中的“比选申请人”一栏填上比选申请人的全称并在名称上加盖比选申请人单位公章。

④比选申请书中的表格或空格如填写不下，可编辑扩充或另附页。除形式外，比选申请人不得改变基本内容要求。本章所附格式，比选申请人为编制比选申请书可以进行复印或编辑。

⑤比选申请人应按照比选申请书格式的要求编制比选申请书。比选申请书密封后按规定的时间和地点提交。

一、法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓名：               性别：        年龄：        职务：

系                               （比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选申请人：        (盖比选申请人公章)

日      期：       年    月    日

附：法定代表人居民身份证复印件

二、法定代表人授权书

本授权委托书声明：我      （法定代表人姓名）系           （比选申请人单位名称）的法定代表人，现授权      （代理人姓名）为我公司委托代理人，以本公司的名义参加圆山新城西部组团配套道路一期工程（经十一路）等三个项目污水管道清淤及CCTV检测单位的比选活动。委托代理人在比选活动和合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其所产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。

代理人姓名：           性别：       年龄：

身份证号码：

比选申请人：   (盖比选申请人公章)

法定代表人：       （签字或盖章）

委托代理人：             （签字）

日      期：      年    月    日

附：委托代理人身份证复印件

三、检测单位组织结构

| 检测单位组织结构基本情况表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业法人名称 |  |  |  |  |  |
| 详细住所 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |  |
| 资质等级 |  |  |  |  |  |
| 证书编号 |  |  |  |  |  |
| 发证机关 |  | 有效期 |  |  |  |
| 机构电话（手机） |  |  |  |  |  |
| 企业类型 | 有限责任 |  |  |  |  |
| 注册号码 |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 营业期限 |  |  |  |  |  |
| 检测单位组织结构在漳州设立分公司信息 |  |  |  |  |  |
| 在漳州机构名称 |  |  |  |  |  |
| 营业场所 |  |  |  |  |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  |
| 电话（含手机） |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 注册号码 |  |  | 邮政编码 |  |  |

备注：至少应附法人营业执照副本复印件、资格证书副本复印件、漳州分公司法人营业执照副本复印件（如有）、固定场所证明，所有复印件均加盖公司公章，原件备查。

四、企业信誉承诺

一、本企业郑重承诺：本企业及负责人在参加比选活动前一年内，未因经营活动违法违规受到县及以上行政主管部门处罚，无因弄虚作假骗取比赛资格。

二、本企业在参加比选活动前三年内，本企业及负责人在经营活动中无重大违法行为，未被追究刑事责任；

三、本企业未被有关部门禁止或者限制承接国有资金项目的相关业务。

四、截止至本项目比选时间，我公司未被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，未被人民法院列为“失信被执行人”【以比选人在全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）和全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：shixin.court.gov.cn）查询结果为准】。

五、我们提供的一切材料都是真实、有效的，如有弄虚作假及其他违法违规行为，本公司愿意接受漳州市有关部门依照有关法律、法规、规章或规定给予的处罚或处理。

特此承诺！

比选申请人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年  月  日

五、报价和服务承诺函

致：漳州市圆山市政建设有限公司

我方参加圆山新城西部组团配套道路一期工程（经十一路）等三个项目污水管道清淤及CCTV检测单位的比选，本项目检测服务费单价为人民币     元/米固定综合单价加风险包干，最终的检测数量以现场实际完成量的签证为准。承包人的承包单价在合同实施期间均保持不变，赶工、施工方案变更等增加费用均不予调整。清淤及检测费用包含但不限于清淤检测所需的机械、设备及仪器搬运、转运、用水、用电、交通疏导措施、安全防护措施、6%增值税税费、淤泥外运等,上述所发生费用均含在固定综合单价中，不再追补另行支付。项目检测期间材料机械、人工等市场变化政策调整、交叉施工、地质条件突变、土方运距变化、停水停电以及不可抗力以外情况变化等引起的风险均在包干范围内，今后不再调整单价和工期。若中选，该项目的负责人为            。

实际发生的检测费以最终检测数量（以检测试验报告数据为准）×检测项目单价为准。

同时，我公司承诺：

1、检测工期及质量和技术要求：按比选文件规定；

2、我公司保证按本项目比选文件约定的时间节点和比选人的要求完成相应工作任务。

特此承诺！

比选申请人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年  月  日

注：编制服务报价可电脑输入打印，但不得对其报价进行涂改。

六、其他证明文件（若比选申请人认为有必要提供的）

第三章技术服务合同

项 目 名 称：

委托方（甲方）： 漳州市圆山市政建设有限公司

受托方（乙方）：

签订时间：             2024 年  月   日

签订地点：               漳州高新区

本协议甲方委托乙方就   （项目名称）  进行专项技术服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成以下协议，并由双方共同恪守。

第一条  甲方委托乙方进行技术服务的目标和内容如下：

- 1.技术服务的目标：①管道清淤：CCTV检测前需对管道进行疏通，清理管道里面的淤泥直至达到能顺利进行CCTV检测任务等，并负责将清出的淤泥等杂物外运。②CCTV检测：通过对雨、污水管道（包括支管）进行CCTV视频检测，能确实反映当前管道情况，提供清楚的检测视频文件，判读检测视频并形成评估报告，合理评价当前管道状况，并给出合理处理建议，为工程的质量控制及验收提供依据。

2.技术服务内容:

受                          委托，            承担          按规定应开展的雨、污水管道管道清淤及CCTV视频检测等检测工作。

①圆山新城西部组团配套道路一期工程（经十一路）污水管道长度1294m；

②林前工业园（纵一路、横二路）改造提升工程污水管道长度566m；

③林前工业园配套道路（横一路、纵二路）道路工程污水管道长度842m。

3.检测工期：单个项目自甲方通知进场后30日历天内完成检测并提供合格有效完整的检测报告。

第二条 乙方应按下列要求完成服务工作：

1.严格按照检测需求，对管道进行清淤；

2.应严格按国家标准、行业标准、设计图纸及有关规定进行检测和提交检测报告。

3.负责检测项目的组织和实施，并对所提供的检测数据负责。

4.乙方因故未能全部或部分履行合同，甲方有权单方面解除合同，检测费用不予支付。

第三条 双方履行的义务：

（一）甲方的义务：

1、委派现场代表，负责日常协调联系工作。

2、组织竣工验收。

3、按合同规定时间及方式支付工程款。

（二）乙方的义务：

1、自收到甲方的通知之日起，根据甲方的技术要求及相关资料于5工作日内组织队伍进场作业。

2、乙方应当按合同工期确保工程项目完成。

3、乙方应当按照《检测规程》要求确保工程质量满足要求。

4、乙方应严格按照相关管理部门的相关安全法律法规施工。

第四条  甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式为:

1.技术服务费收费采用:固定单价风险包干合同方式，实际发生的检测费以单个项目最终检测数量（以检测报告数据为准）×检测项目单价为准。

检测项目单价为：每米  元整，即（¥：   元/米）。

承包人的承包单价在合同实施期间均保持不变，赶工、施工方案变更等增加费用均不予调整。清淤及检测费用包含但不限于清淤检测所需的机械、设备及仪器搬运、转运、用水、用电、交通疏导措施、安全防护措施、6%增值税税费、淤泥外运等,上述所发生费用均含在固定综合单价中，不再追补另行支付。项目检测期间材料机械、人工等市场变化政策调整、交叉施工、地质条件突变、土方运距变化、停水停电以及不可抗力以外情况变化等引起的风险均在包干范围内，今后不再调整单价和工期。

２.技术服务费由甲方支付给乙方，具体支付方式和时间如下：

提交符合主管部门要求的合格有效完整的检测报告后，由乙方出具检测费用清单并提交费用拨付申请，甲方确认后，乙方开具发票给甲方，甲方在收到完整申请材料后全额拨付给乙方。

注：1.若中选单位所开增值税专用发票的税率非6%，开票金额=合同价÷（1+6%）×（1+中选人所开的票点的税率）；

2.因合同内容包含多个项目，乙方在开票时应根据各项目名称，分别开具增值税专用发票。

3.乙方开户银行名称、地址和帐号：

开户银行：

帐号：

地址：

第五条  本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。

第六条  双方确定以下列标准和方式对乙方的技术服务工作成果进行验收：

1.乙方完成技术服务工作的形式： 在工程现场和乙方本部所在地进行试验检测，检测结束后出具符合主管部门要求的合格有效完整的检测报告，报告份数应不少于6份，并提交给甲方。

2.技术服务工作成果的验收标准： 符合《城镇排水管道检测与评估技术规程》(CJJ181-2012)及《城镇排水管渠与泵站运行维护安全技术规程》（CJJ68-2016），并满足甲方验收需要。

3.技术服务工作成果的验收方法：提交检测报告供验收。

第七条　双方负责项目联系人：

双方确定，在本合同有效期内，甲方指定      为甲方项目联系人,乙方指定     为乙方项目联系人。双方联系人应及时就有关情况互相沟通，重要情况及时向双方的所在单位或负责人汇报。一方变更项目联系人时，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本协议履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第八条  乙方应按合同约定时限出具检测报告，否则按以下条款进行处罚：

1.工期延误10天以内的，应向甲方缴纳100元/天的违约金；

2.工期延误10天以上的，从工期延误的首日起算，应向甲方缴纳200元/天的违约金；超过30天的，甲方还有权解除合同，并没收履约保证金。

注：“以上”均不含本数，“以内”均含本数。承包人的违约金在管道清淤及检测费中扣除。

3.因承包人原因造成工期延误，逾期违约金的上限：合同金额的10%。。

第九条  履约保证金

履约保证金额：人民币8000元。

履约保证金提交方式：①电汇或银行转帐的方式提交；②银行保函；③由可开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函；④保证保险。

履约保证金的提交：中选通知书发出之日起合同签订前。

履约保证金的退还：采用电汇或银行转帐的，于完成项目清淤及检测并提交合格的检测报告后14天内无息退还。若采用保函的，于完成项目清淤及检测并提交合格的检测报告后，报请终止履约担保。

第十条  　双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商．调解不成的，确定按以下第（2）种方式处理：

1.提交 / 仲裁委员会仲裁；

2.依法向甲方项目所在地人民法院起诉。

第十一条  双方确定:本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语,其定义和解释如下: 无。

第十二条  与履行本合同有关的下列技术文件,经双方以 签订本合同或/和经双方书面 方式确认后，为本合同的组成部分：无。

第十三条  本合同一式 捌 份,甲方执 陆 份，乙方执 贰 份，具有同等法律效力。

第十四条  本合同经双方签字盖章后生效；至本合同规定的技术服务内容和甲乙双方的职责全部履行完毕后，本合同自动失效。

附：《工程检测廉政责任书》

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

法定代表人：                          法定代表人：

地 址：福建省漳州高新区九湖镇蔡坑工   地址：

业园2号7#楼

电话：0596-6289987                    电话：

传真：

工程检测廉政责任书

工程项目名称：

工程项目地址：漳州高新区

建设单位（甲方）：

检测单位（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程检测单位委托与被委托双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条　甲乙双方的责任：

（一）应严格遵守国家有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程检测合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、检测的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条　甲方的责任：

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目检测合同有关的业务等活动。不得以任何理由要求乙方和相关单位在检测中使用某种产品、材料和设备。

第三条　乙方的责任：

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条　违约责任：

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条　本责任书作为工程检测合同的附件，与工程检测合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

甲方单位（盖章）：　　　　　　　　   乙方单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人：              法定代表人或委托代理人：

（签字或盖章）                      （签字或盖章）