福建省房屋建筑和市政基础设施工程

标准施工招标文件

专用本

（2015年版）

招标项目名称：管委会办公楼室外停车棚工程

招 标编号：    闽聚星招字【2016】漳第018号

招标人：漳州市圆山资产管理有限公司（盖单位公章）

招标代理机构：福建省聚星建设发展有限公司（盖单位公章）

招标文件编制人： 卢晓玲          审核人： 钟朝辉

招标文件编制日期：　2016 年 7 月

使用说明

- 《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015版）》（以下简称“标准施工招标文件”）以《中华人民共和国标准施工招标文件》（2007年版）和住房和城乡建设部《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》（2010年版）作为基础，结合我省实际情况进行编制，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。

- 《标准施工招标文件》包括第1章招标公告/投标邀请书、第2章投标须知、第3章评标办法和标准、第4章合同条款及格式、第5章工程量清单及计价、第6章招标图纸、第7章技术标准和要求和第8章投标文件格式。

- 《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。

- 《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。

- 《通用本》和《专用本》以及招标文件的答疑、澄清、修改或补充（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加黑斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。

- 全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。

7.在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。

目　　录

使用说明	4

第一章 招标公告	4

第二章 投标须知	6

第1节 投标须知前附表	6

第2节  投标须知	16

投标须知内容见《通用本》（注：招标文件《通用本》由投标人自行购买）	16

投标须知内容修改表	16

第三章 评标办法和标准	24

第1节 评标办法和标准数据表	24

评标办法和标准数据表（在合理造价区间随机抽取中标人办法）…………………………….25.

第2节 评标办法和标准	29

第四章 合同条款及格式	37

一、协议书	37

二、通用条款	40

三、专用条款	40

第五章  工程量清单及计价	85

第1节工程量清单	85

第2节招标控制价	86

第3节投标报价	………………………………………………………………………………….87

第4节工程量清单与计价表格式	………………………………………………………………….89

第六章  招标图纸	90

第1节 招标图纸目录	90

第2节 招标图纸	90

第七章  技术标准与要求	91

第1节 招标项目概况和说明	91

第2节 工程建设技术标准	92

第3节 施工现场管理要求	95

第4节 招标人对工程主要材料设备的要求	96

第八章 投标文件格式	97

第1节  资格审查文件格式	98

第2节  商务文件格式	112

# 第一章 招标公告

- 招标条件

本招标项目管委会办公楼室外停车棚工程，建设单位为漳州市圆山资产管理有限公司，建设资金来自业主自筹，委托的招标代理单位为福建省聚星建设发展有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

- 项目概况和招标范围

  - 工程建设地点：漳州高新区管委会办公楼室外；

  - 工程建设规模：管委会办公楼室外停车棚及篮球场围网。预算审核价为195549.42元（含暂列金17000元）。

  - 招标范围和内容：室外停车棚及篮球场围网，具体内容详见招标文件、招标人提供的施工图纸、工程预算书中所列指的范围和编制说明以及招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知等内容。

  - 工程发包价为￥174215.31元（含暂列金17000元）；

  - 工期要求：总工期25日历天；

  - 工程质量要求：达到国家现行施工质量验收规范规定的合格标准。

- 投标人资格要求及审查办法

3.1.投标人必须具有独立的法人资格并具备有效的企业法人营业执照；

3.2. 投标人必须具备有效的钢结构工程专业承包三级或以上资质和有效的《施工企业安全生产许可证》。

3.3.投标人拟担任本招标项目的项目负责人须同时具备有效的二级或以上建筑工程专业注册建造师执业资格（不含临时建造师），并具备有效的安全生产考核合格证书B证。

3.4.本招标项目不接受联合体投标。

3.5.本招标项目  不应用 福建省建筑施工企业信用综合评价分值。

3.6.投标人“类似工程业绩”要求：　不要求　；拟派出的项目负责人“类似工程业绩”要求：　不要求　。

3.7.本招标项目采用  资格后审   方式对投标人的资格进行审查。

3.8.本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。

- 招标文件的获取

4.1本招标项目 不采用 电子招投标。

4.2凡有意参加投标者，请于2016年7月27日至2016年7月31日自行到漳州高新区圆山新城网（http://www.ysxc.gov.cn/）公示公告栏下载招标文件或向招标代理单位购取招标资料，招标资料每份售价100元,售后不退。报名地点：福建省聚星建设发展有限公司（地址：漳州市芗城区胜利东路23号科技大楼7层）。

注:如自行下载电子文件的，报名费于投标截止时间前补缴即可。

- 评标办法

本招标项目采用的评标办法：在合理造价区间随机抽取中标人办法(K=12%)。

- 投标保证金的提交

6.1.投标保证金提交的金额：人民币叁仟元整（¥3000元）；

6.2.投标保证金提交的方式：递交投标文件时以现金形式缴纳（用信封密封并加盖单位公章，封面写明投标人名称、项目名称及金额）。中标候选人以外的投标保证金将当场退还，中标人提交履约保证金并签订合同后，退还中标候选人的投标保证金。中标人未按规定签订合同，招标人有权没收投标保证金，并要求其赔偿因此造成的损失。

- 投标文件的递交

7.1.投标文件提交的截止时间（投标截止时间）：北京时间2016年8月 08 日 15

时30分；提交地点为 漳州市芗城区胜利东路23号科技大楼7层 。

7.2.在递交投标文件时，法定代表人或委托代理人持委托授权书（法定代表人参加除外）原件、法定代表人及被授权人身份证复印一并递交收件人（复印件均加盖投标人公章）。

- 发布公告的媒介

本次招标公告同时在漳州招标采购网（http：// www.zzbidding.com）、漳州市住房和城乡建设网（http://www.zzjs.gov.cn/）、圆山新城网（http://www.ysxc.gov.cn/）、漳州高新技术产业开发区网站（http://www.zzgjgxq.gov.cn/）等网站上发布。

9．联系方式

招标人：漳州市圆山资产管理有限公司

地  址：漳州市324国道九湖镇百花村路段漳州高新区管委会

联系人：小莫            电话：0596-6289989

招标代理机构：福建省聚星建设发展有限公司

地址：漳州市芗城区胜利东路23号科技大楼7层      邮编：363000

电话：0596-2682006         传真：0596-2682006

联系人：小卢

# 第二章 投标须知

## 第1节 投标须知前附表

投标须知前附表

说明：

（1）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。

（2）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。

| 项号 | 条款号 |  | 条款名称 |  | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 |  | 本招标项目招标人和招标代理机构 |  | 招标人：漳州市圆山资产管理有限公司 地 址：漳州市324国道九湖镇百花村路段漳州高新区管委会 联系人：小莫 电话：0596-6289989 招标代理机构：福建省聚星建设发展有限公司 地址：漳州市芗城区胜利东路23号科技大楼7层 项目负责人：钟朝辉 联系人：小卢 电话：0596-2682006 电子邮箱：fjjxzbdl006@163.com |
|  | 1.2 |  | 本招标项目名称、招标编号和标段划分(如果有) |  | 招标项目名称：管委会办公楼室外停车棚工程 招标编号：闽聚星招字【2016】漳第018号 标段划分：不适用 招标人允许投标人参加投标的标段数量：不适用 招标人最多允许投标人中标的标段数量：不适用 |
|  | 1.3 |  | 资金来源和落实情况 |  | 资金来源：业主自筹 出资比例：不适用 资金落实情况：已落实 |
|  | 1.4 |  | 工程建设地点 |  | 漳州高新区管委会办公楼室外 |
|  | 1.5 |  | 工程建设规模 |  | 管委会办公楼室外停车棚及篮球场围网。预算审核价为195549.42元（含暂列金17000元）。 |
|  | 1.6 |  | 招标范围和 内容 |  | 招标范围和内容：管委会办公楼室外停车棚及篮球场围网，具体内容详见招标文件、招标人提供的施工图纸、工程预算书中所列指的范围和编制说明以及招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知等内容。 |
|  | 1.7 |  | 是否采用电子招投标 |  | 本招标项目 不 采用电子招投标。 |
|  | 2.1 |  | 计划工期 |  | 总工期25日历天。 |
|  | 2.2 |  | 质量要求 |  | 达到国家现行施工质量验收规范规定的合格标准。 |
|  | 2.3 |  | 合同价格形式 |  | 固定总价加风险包干 |
|  | 3.1 |  | 资格审查方式 |  | 本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 |
|  | 4.1 |  | 合格投标人资格条件 |  | 1.投标人必须具有独立的法人资格具备有效的企业法人营业执照； 2.投标人必须具备有效的钢结构工程专业承包三级或以上资质和《施工企业安全生产许可证》。 3.项目负责人1人；专业：建筑工程，注册建造师等级：二级或以上（不含临时注册建造师），并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证。 4.技术负责人1人；专业：建筑工程，职称：工程师或以上。 5.本招标项目不接受联合体投标。 6.投标人“类似工程业绩”要求： 不要求 ；拟派出的项目负责人“类似工程业绩”要求： 不要求 。 说明： 所有施工管理人员都不得兼任其它岗位。 （1）派出项目负责人须附上其注册建造师证书、身份证、安全考核证的复印件。拟派出项目负责人必须为本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。 （2）拟派出本工程项目技术负责人须附上其职称证书的复印件。专业以有权部门颁发的职称证书上的专业为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出技术负责人须为独立投标人的本企业在岗人员，以职称证书所署单位为准，若职称证书上不能体现其为投标人的本企业在岗人员的，则以招标公告发布之日往前推算六个月内连续缴费三个月或以上的社保缴费证明复印件或带有二维码标识的社保证明复印件所署单位为准。 以上（1）（2）投标人所提供的材料须加盖投标单位公章，否则按废标处理。 7.本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 8.其他资格要求详见招标文件第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。 |
|  | 9.1 |  | 踏勘现场 |  | 招标人 不组织 踏勘现场 |
|  | 10.1 |  | 投标预备会 |  | 招标人 不召开 投标预备会。 |
|  | 10.2 |  | 投标人提出问题的截止时间 |  | 2016年8月01日11:00时前。 |
|  | 10.3 |  | 招标人书面澄清的时间 |  | 2016年8月01日18:00时前。 |
|  | 11 |  | 分包 |  | 不允许 |
|  | 12 |  | 偏离 |  | 不允许 |
|  | 13.3 |  | 电子招标文件 |  | 不适用。 |
| 20 |  | 14.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间及提交方式 |  | 投标人要求澄清招标文件的截止时间为2016年 8 月 01 日11:00时前； 投标人要求澄清招标文件的提交方式为 b （a、b）： - 记名方式，适用于记名发布招标文件项目。 - 无记名方式，适用于采用电子招投标的或采用无记名方式购买招标文件的项目。投标人应通过该项目发布招标公告的媒介进行提交或者以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）提交给招标人或招标代理机构。提交方式： 传真：0596-2682006或发送电子邮件到fjjxzbdl006@163.com |
| 21 |  | 14.2 /24.1 /25.1 | 投标截止时间 |  | 2016年 8 月 08 日 15时 30 分。 |
| 22 | 14.2/ 14.4 |  |  | 招标人对招标文件的澄清或者修改 | 1、招标人对招标文件澄清或者修改内容的通知方式为 b ： a采用记名方式或持投标邀请书购买招标文件的项目，招标人将以书面形式通知所有获取招标文件的投标人。 b采用电子招投标的或采用无记名方式购买招标文件的项目，招标人将通过该招标项目发布招标公告的媒介进行发布。 2、投标人领取招标文件澄清或者修改内容的方式为 b ： a采用记名方式或持投标邀请书购买招标文件的项目，招标人传真给已购买招标文件的投标人或者投标人通过该项目发布招标公告的媒介进行下载。投标人需要原件的，在投标截止日期前向招标人或者招标代理机构领取。 b采用电子招投标的或采用无记名方式购买招标文件的项目，投标人应通过该项目发布招标公告的媒介进行下载。 3、招标人、招标代理机构通过下列网站发布： 漳州招标采购网（http：// www.zzbidding.com）、漳州市住房和城乡建设网（http://www.zzjs.gov.cn/）、圆山新城网（http://www.ysxc.gov.cn/）、漳州高新技术产业开发区网站（http://www.zzgjgxq.gov.cn/）等。 投标人领取修改或补充招标文件时无需签收和确认。 注： 招标答疑、补充通知等有关材料公布于以上网站。投标人应在招标全过程中下载作为招标文件的组成部分，若有遗漏其后果由投标人自负。 招标文件的澄清、补充内容以网上公布明确的内容为准，当招标文件与招标文件的澄清、补充内容相互矛盾时，以最后发出的通知、纪要或文件为准。 |
| 23 | 15.3.1 |  |  | 技术文件 | 本招标项目招标人 不要求 投标人提交技术文件（相关规定条款相应取消）。 |
| 24 | 18.1 |  |  | 投标有效期 | 投标截止期后 90 日历天。 |
| 25 | 19.1/ 19.2.1 |  |  | 投标保证金 | 投标保证金提交截止的时间：2016年8月08日15：30分前； 投标保证金提交的金额：人民币叁仟元整（¥3000元）； 投标保证金提交的方式：递交投标文件时以现金形式缴纳（用信封密封并加盖单位公章，封面写明项目名称及金额）。 注： 1、未按要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。 2、投标保证金退还程序： 中标候选人以外的投标保证金将当场退还。中标人未按规定签订合同，招标人有权没收投标保证金，并要求其赔偿因此造成的损失。在中标人提交履约保证金并签订合同后，退还中标候选人的投标保证金。 3、投标人如果在工程项目招投标过程中发生有关被没收投标保证金情况，均由招标人按招标文件和相关法律规定依法处理。 |
| 26 | 20.1 |  |  | 备选投标方案 | 招标人 不接受 投标人提交备选投标方案（相关规定条款相应取消） |
| 27 | 21.1 |  |  | 要求提交的投标文件内容 | 资格审查文件： 要求 提交； 商务文件： 要求 提交； 技术文件：不要求 提交（相关规定条款相应取消）。 |
| 28 | 21.4/ 21.5 |  |  | 投标文件份数 | 采用非电子招投标的，需提供纸质投标文件份数如下： 资格审查文件：正本 1 份，副本 1 份； 商务文件：正本 1 份，副本 1 份； 注：中标单位在领取中标通知书时需向招标代理机构另外提供与投标时所提交投标文件一致的纸质投标书 6 份复印件（盖章签字完整，资料齐全），和包含投标文件全部内容的扫描件光盘一张，给招标代理机构进行备案。 |
| 29 | 21.5 |  |  | 电子投标文件 | 不适用 |
| 30 | 22.2.2 / 26.1 / 27.1 |  |  | 开标时间、地点和要求 | 开标时间：2016年 8 月 08 日 15时30分。 开标地点： 漳州市芗城区胜利东路23号科技大楼7层 要求：在递交投标文件时，法定代表人或委托代理人持委托授权书（法定代表人参加除外）原件、法定代表人及被授权人身份证复印、投标保证金缴交凭证复印件、开户许可证复印件一并递交收件人（复印件均加盖投标人公章）。 逾期送达的或未送达指定地点的招标人不予受理。 |
| 31 | 23.1 /24.7 |  |  | 资格审查文件、商务文件和技术文件（如有）的总包封密封和标识 | 1.包封的密封处（包封的所有接口处）应完整、无破损并在封口处加盖有投标人公章。内、外封套均应标明项目名称，投标单位名称，日期，并加盖投标单位公章及法人章。 2.投标文件密封示例如下： 外层封套 正本内层封套 副本内层封套. 资格、商务文件; 资格、商务文件. 3.商务文件、资格审查文件的右上角应分别备注正本和副本。 4.包封袋由投标人自行包封，包封密封完整性及按要求盖章标志。 5.若没有按上述第1、2、3条款规定密封并加写标志，招标代理机构将不承担投标文件错放的责任。若投标文件没有按上述第1条款规定密封的，招标代理机构将拒收。 |
| 32 | 24.2 |  |  | 提交投标文件的地点 | 投标人提交投标文件的地点和接收人为： 地点： 漳州市芗城区胜利东路23号科技大楼7层 接收人：福建省聚星建设发展有限公司 招标人在投标截止时间前 30 分钟开始接收投标文件。 |
| 33 | 24.5 |  |  | 是否退还投标文件 | □ 否 ☑ 是，若截止到开标时间少于三家投标单位到场签到的，则当场退还已接收的投标文件。 |
| 34 | 30.1 |  |  | 评标办法 | 本招标项目采用的评标办法为：在合理造价区间随机抽取中标人办法（K=12%）。 |
| 35 | 30.8 /31.1 |  |  | 是否授权评标委员会确定中标人 | 授权评标委员会确定中标候选人，推荐的中标候选人数：三名。 |
| 36 | 32.1 /33.1 |  |  | 中标候选人公示 | 公示方式：网站上 公示媒介： 漳州招标采购网（http：// www.zzbidding.com）、 漳州市住房和城乡建设网（http://www.zzjs.gov.cn/）、 圆山新城网（http://www.ysxc.gov.cn/）、 漳州高新技术产业开发区网站（http://www.zzgjgxq.gov.cn/）。 |
| 37 | 34.1 |  |  | 履约担保金额和形式 | 履约担保金额：为签约合同价的10％（不含暂列金）； 履约担保形式：电汇或转账。 履约保证金账号： 账户名：漳州市圆山资产管理有限公司 账号：161020100100339011 开户行：兴业银行漳州分行 履约担保提交时间：在中标通知书发出之日起5日历天内且在签订合同前，以现金电汇或银行转账方式提交的以到达招标人指定的银行帐户的时间为准。（中标候选人公示期满后第一天视为中标通知书发出之日，招标代理机构须在当日及时以电话、短信、传真方式向中标人告知并短信截图留存记录，中标人应在中标通知书发出之日到招标代理机构领取中标通知书）。 履约保证金的退还：在工程竣工验收合格后 14 天内一次性退还（不计利息）； 若不能在规定时间内提交履约保证金的，则视为自动放弃中标，招标人有权没收其投标保证金。 中标通知书发出之日起5日历天内中标人必须提交履约保证金。若不能在规定时间内提交履约保证金的，则视为自动放弃中标，招标人有权没收其投标保证金。在此情况下，可将本工程依次授予下一个中标候选人，下一个中标候选人无权拒绝作为中标人，否则，招标人有权同样没收其投标保证金。 |
| 38 | 35.2 |  |  | 签订合同 | 中标人在中标通知书发出后 3日历天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。中标通知书发出之日起7日历天内中标人必须与招标人签订本工程施工合同。若不能在规定时间内签订合同的，则视为自动放弃中标，招标人有权不予退还其投标保证金及提交的履约保证金。（中标候选人公示满后第一天视为中标通知书发出之日，中标人应在中标通知书发出之日到招标代理机构领取中标通知书） |
| 39 | 36.3 |  |  | 终止招标 | 发布终止招标公告的媒介为： 漳州招标采购网（http：// www.zzbidding.com）、 漳州市住房和城乡建设网（http://www.zzjs.gov.cn/）、 圆山新城网（http://www.ysxc.gov.cn/）、 漳州高新技术产业开发区网站（http://www.zzgjgxq.gov.cn/）。 |
| 40 | 38.3 |  |  | 监管部门 | 漳州高新技术产业开发区经济发展局 |
| 41 | 40.1 |  |  | 其他 | 1.中标人在接到招标代理机构通知后立即到招标代理机构领取中标通知书，同时应按投标须知第5条款规定向代理机构支付招标代理费。中标人未按以上规定领取中标通知书并支付招标代理费的，视为其自行放弃中标权，并不予退还其投标保证金。 2.投标人按招标文件要求所提交的所有证书、证件必须有效。否则导致资格审查不合格，由投标人自行负责。 3.未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》等有关法规、规范、规定执行。 4.若中标人有以下情形的，招标人有权取消其中标资格并没收其投标保证金；导致招标人重新招标或从其他中标候选人中重新确定中标人的，应当向招标人赔偿中标差价等损失，其赔偿金额为该中标候选人投标报价与排序在其后一位的中标候选人的投标报价之差额；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失，情形如下： （1）中标候选人公示过程中，如查出投标人（包括中标候选人和中标人）在投标文件中有提供虚假材料的。 （2）中标候选人公示结束后，中标人非因不可抗力原因放弃中标（含中标人在代理单位通知后7天内无故不领取中标通知书或中标人无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约保证金等情况的）。 （3）在签订合同时向招标人提出附加文件或者更改合同实质性内容的。 5、承包人应当按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》及福建省住房和城乡建设厅转发关于防治和治理建设施工领域拖欠农民工工资工作意见的通知，到劳动管理部门办理有关手续，及时支付农民工工资。 |

## 第2节  投标须知

## 投标须知内容见《通用本》（注：招标文件《通用本》由投标人自行购买）

## 投标须知内容修改表

| 条款号 | 原条款内容 | 修改后的条款内容 |
| --- | --- | --- |
| 4.2 | 原文见范本 | 原文删除。 |
| 4.3 | 原文见范本 | 4.3投标人不得存在下列情形之一： - （1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； - （2）为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位）； - （3）为本项目（标段）的监理人； - （4）为本项目（标段）的代建人； - （5）为本项目（标段）提供招标代理服务的； - （6）与本项目（标段）的监理人或代建人或招标代理机构或其他投标人同为一个法定代表人的； - （7）与本项目（标段）的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的或有隶属关系的； - （8）公司级领导与本项目（标段）的监理人或代建人或招标代理机构公司级领导相互任职或工作的； - （9）被有关行政主管部门责令停业的； - （10）被有关行政主管部门暂停或取消投标资格的； - （11）财产被司法机关接管或冻结的； - （12）企业法人、拟派出主要施工管理人员被县级以上建设行政主管部门按照《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》（闽建法[2007]15号）的规定建立其违规违法档案的； - （13）在最近三年内被有关行政主管部门或司法机关认定为有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的； - （14）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的； - （15）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单 - 位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标的； （16）在本次投标中，以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。 |
| 5 | 原文见范本 | 原文删除修改为： 5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。 5.2本招标项目应支付的费用为招标代理服务费：①招标代理服务费按标准取费计取，即人民币壹仟柒佰元整（¥1700元），由中标人支付；②专家评标费按实际金额由中标人支付。 5.3投标人应承担投标文件的编制与递交所涉及的一切费用，无论投标结果如何，代理机构对上述费用不负任何责任。 |
| 10 | 原文见范本 | 原文删除修改为： 10.1招标人不召开投标预备会。 10.2投标人应在投标须知前附表第15项规定的时间前,以书面、不记名的形式将提出的问题送达招标人。 10.3招标人在投标须知前附表第16项规定的时间内,将对投标人所提问题的澄清,并通过指定的媒体通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。 |
| 15.1.1 | 原文见范本 | 原文删除修改为： 15.1.1资格审查文件应包括以下内容： 一、投标人基本情况表 二、法定代表人资格证明书和企业技术负责人证明书 三、授权委托书 四、拟派出项目负责人简要情况表 五、拟派出项目技术负责人简要情况表 六、项目部施工管理人员到位承诺书 七、拟投入本合同工程的主要施工机械设备 八、投标人基本账户信息 九、其他资料 |
| 15.2.1 | 原文见范本 | 原文删除修改为： 15.2.1商务文件应包括下列内容: 一、投标函 二、投标函附录 三、招标代理费承诺书 四、其他资料 |
| 15.3 | 原文见范本 | 原文删除 |
| 16 | 原文见范本 | 原文删除修改为: 16、工程发包价 16.1工程发包价￥174215.31元[发包价按预算审核造价中可竞争项目造价下降一定幅度（设定为K）加上不可竞争项目造价之和计算，计算公式为：发包价=可竞争项目造价×（1-K）+不可竞争项目造价]。 16.2根据招标工程预算价构成并结合专业特点、工程类别、施工难易程度、企业合理利润、市场风险等因素，K取值为12%。 16.3不可竞争项目包括：措施项目清单中的安全文明施工费、大型施工机械设备检测费；暂列金额（￥17000元）；规费（劳保按甲类，其它费率不变）；税金（11%）。 16.4可竞争项目是指除不可竞争项目之外的分部分项工程项目、措施项目、零星工作项目。 16.5风险包干费 16.5.1本工程采用固定总价加风险系数包干方式，风险包干费由投标人自行确定，考虑到投标报价中。投标人的投标报价在合同实施期间均保持不变，赶工、施工方案变更等增加费用均不予调整。合同价应由完成该工程项目的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、设备购置费、税金、政策性文件规定费用等所有费用组成，包括但不限于完成工程采取特殊施工措施所需的费用、施工场地整理、设备进退场费、安拆费、设备场地内转移费、施工场地的排降水费用、临时用水、用电、清运费用及各种损耗、处理挠民、疏导交通等一切费用。 16.5.2风险范围：除以下规定的项目及合同另有约定外，其他项目的变更均不涉及合同造价的增减（简称包干项目）： ①实际现场与图纸或工程量有重大出入，经设计单位重新测量，并经发包人核实的，导致工程发生变更超出风险规定范围的。 ②经发包人与设计单位共同确认的工程设计变更，且设计变更程序符合相关规定的； ③经发包人、承包人双方确认的工程经济签证，且签证程序符合相关规定的； ④甩项项目，承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人确认后不需要完成的或经发包人研究确认需要甩项的（承包人必须无条件服从），相应核减合同价款。如发生甩项，发包人不予任何经济补偿。 16.5.3风险费用的计算方法：已包含在发包价中。对风险范围内的工程造价包干，施工过程和竣工结算时不再调整包干造价。 |
| 19.3 | 原文见范本 | - 19.3如投标人有下列情况之一发生时，其投标保证金将不予退还： - （1）投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件； - （2）中标人非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约保证金的； - （3）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效的或投标人被依法取消中标资格； （4）投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正； （5）投标人弄虚作假、围标串标、挂靠投标、低价抢标或以不正当手段谋取中标； （6）投标人提交了虚假资料。 （7）法律、法规规定的其他情形。 |
| - 27.1 | 原文见范本 | 原文删除修改为： - （1）验证参加开标会的投标人代表的身份并签到； - （2）主持人宣布开标会议开始，并宣布开标纪律； - （3）主持人公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人数量； - （4）公布发包价；检查和宣布投标文件密封的完好情况； - （5）按投标人递交投标文件签到的顺序号码作为各投标代表的投标编号，不再另行抽取各投标编号，并当场公布投标人及其对应的投标编号并让各投标代表当场签字确认； - （6）当有效的投标人少于15家（含15家）时，全部入围进入投标资格及投标文件的有效性评审，当有效的投标人多于15家时，由招标人随机抽取15家入围进入投标资格及投标文件的有效性评审； - （7）公布入围进入投标资格及投标文件的有效性评审的投标单位的本投标须知第26.2款规定的内容，并记录在案 - （8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等在《开标记录表》上签字确认；参加开标会的投标人代表不在开标记录表上签字确认的，视为默认开标结果，也不影响开标记录的有效性； - （9）主持人宣布开标会议结束。 |
| 35.3 | - 原文无 | 增加： 35.3.1中标通知书发出后，中标人非因不可抗力原因放弃中标，或者拒不提交所要求的履约保证金的，招标人取消其中标资格并不予退还其投标保证金；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失。 35.3.2中标人有前款违法行为的，情节严重的，三年内不得参加本市行政区域范围内的国有投资招标项目的投标，参加投标的，投标无效；已经中标的，取消中标资格。 35.3.3中标人不履行与招标人订立的合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的，三年内不得参加本市行政区域范围内的国有投资招标项目的投标，参加投标的，投标无效；已经中标的，取消中标资格。因不可抗力不能履行合同的，不适用前两款规定。 |
| 35.4 | - 原文无 | 增加： 35.4中标人如出现以下情况之一：则视为中标人自动放弃中标资格，招标人将废除受标并不予退还其投标保证金，并有要求对此造成的损失予以赔偿（赔偿金额至少为其中标价与招标人重新授予合同的中标候选人的合同价的差额），中标人同时依法承担相应法律责任。招标人将按规定重新组织招标： （1）无正当理由不与招标人签订施工合同的（限定天数）。（2）在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。 （3）在接到中标通知书后5天内且在签订合同前不按规定提交履约保证金的。 （4）在中标候选人公示结束后3天内未到招标代理机构领取中标通知书的。 （5）投标人以他人的名义及挂靠投标、围标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。 （6）法律法规规定的其他情况。 |
| - 40.5 | - 原文无 | 增加： 40.5中标人应履行的义务 （一）按照合同约定和投标文件承诺完成中标项目，不得向他人转让中标项目，不得擅自调换投标文件中承诺的项目负责人及主要技术人员，不得擅自更换投标文件中承诺使用的机械设备； （二）按照招标文件要求提交履约保证金。 因出现特殊情况，确需调换投标文件中承诺的项目负责人及主要技术人员、更换投标文件中承诺使用的机械设备的，应当经招标人同意(更换建造师还须经建设行政主管部门同意)，调换后的项目负责人及主要技术人员的资格、业绩和信誉，或者更换后的机械设备的性能、规格和数量不得低于投标文件中承诺的条件。 |

- 第三章 评标办法和标准

## 第1节    评标办法和标准数据表

## 评标办法和标准数据表（在合理造价区间随机抽取中标人办法）

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | 评标委员会的组建 | 1、评标委员会成员人数为 3人，其中招标人代表 0 人，技术、经济等方面的专家 3 人。 2、技术、经济等方面专家的确定方式：由招标代理组建。 |
|  | 4.1 | 招标控制价及其组成和计算方法 | 1、工程预算审核造价（￥195549.42元，含暂列金17000元）。工程预算审核造价是招标文件的组成部分，预算审核造价文件内容包括工程项目造价汇总表、单项工程费汇总表、单位工程费汇总表、分部分项工程量清单与计价表、措施项目清单与计价表(一)、(二)、其他项目清单与计价汇总表、计日工表、规费、税金项目清单与计价表、设备清单与计价表、分部分项工程量清单综合单价分析表、主要材料设备价格表，以及相关说明等。 2、预算（预算审核）价编制原则； 2.1预算价编制依据为：国务院和省人民政府建设行政主管部门制定的工程造价计价办法及其他有关规定、市场价格。 2.2预算价应力求与市场的实际变化相吻合，要有利于竞争和保证工程质量和安全。 2.3 预算价由招标人委托具有相应资质的单位按照招标文件要求和有关计价规定进行编制和审核。 2.4预算价必须由具备相应专业资格的概预算人员编制。 3、编制预算价依据 3.1 招标文件、施工图纸、工程量清单、补充通知。 3.2 预算价的定额标准及取费标准： 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《福建省建筑安装工程费用定额(2016版)》、《福建省安装工程消耗量定额》(FJYD-301-2012~ FJYD-312-2012)、《福建省建筑工程消耗量定额》(FJYD-101-2005)、《福建省市政工程消耗量定额》（FJYD-401-407-2005）等有关规定，执行的政策文件有：财税〔2016〕36号、建办标〔2016〕4号、闽建办筑〔2016〕13号、闽建筑〔2016〕15号、闽建价〔2016〕16号、闽建价〔2016〕11号、闽建价〔2016〕9号、闽建价〔2015〕28号、闽建筑函〔2015〕63号、闽建筑函〔2014〕156号、闽建筑〔2012〕40号及闽建筑〔2011〕6号文等文件； 价格依据：福建省2016年第一季度清单机械台班（不含增值税）;漳州市201604期清单综合价（不含增值税）;2016年福建省建设工程定额相关机械台班单价（不含增值税）;2016年福建省建设工程定额相关材料综合价格（不含增值税）和市场询价； |
|  | 4.2 | K值取定 | K值取定为12%。 |
|  | 4.3 | 发包价及组成和计算方法 | 1、工程发包价￥174215.31元 [本发包价按预算审核造价中可竞争项目造价下降一定幅度（设定为K）加上不可竞争项目造价之和计算，计算公式为：发包价=可竞争项目造价×（1-K）+不可竞争项目造价]。工程发包价是招标文件的组成部分，发包价文件内容包括工程项目造价汇总表、单项工程费汇总表、单位工程费汇总表、分部分项工程量清单与计价表、措施项目清单与计价表(一)、(二)、其他项目清单与计价汇总表、计日工表、规费、税金项目清单与计价表、设备清单与计价表、分部分项工程量清单综合单价分析表、主要材料设备价格表，以及相关说明等。 2、不可竞争项目包括：措施项目清单中的安全文明施工费、大型施工机械设备检测费；材料购置费；暂列金额（￥17000元）；规费（劳保暂按甲类，其它费率不变）；税率（按11%）。 3、可竞争项目是指除不可竞争项目之外的分部分项工程项目、措施项目、零星工作项目。 4、风险包干费 4.1本工程采用固定总价加风险包干计入工程发包价。 4.2风险包干范围：除以下规定的项目及合同另有约定外，其他项目的变更均不涉及合同造价的增减（简称包干项目）： ①实际现场与图纸或工程量有重大出入，经设计单位重新测量，并经发包人核实的，导致工程发生变更超出风险规定范围的。 ②经发包人与设计单位共同确认的工程设计变更，且设计变更程序符合相关规定的； ③经发包人、承包人双方确认的工程经济签证，且签证程序符合相关规定的； ④甩项项目，承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人确认后不需要完成的或经发包人研究确认需要甩项的（承包人必须无条件服从），相应核减合同价款。如发生甩项，发包人不予任何经济补偿。 4.3风险费用的计算方法：已包含在发包价中。对风险范围内的工程造价包干，施工过程和竣工结算时不再调整包干造价。 |
|  | 6.1.8 | 拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求 | 1.投标人必须具有独立的法人资格具备有效的企业法人营业执照； 2.投标人必须具备有效钢结构工程专业承包三级或以上资质和《施工企业安全生产许可证》。 3.项目负责人1人；专业：建筑工程，注册建造师等级：二级或以上（不含临时注册建造师），并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证。 4.技术负责人1人；专业：建筑工程，职称：工程师或以上。 5.本招标项目不接受联合体投标。 6.投标人“类似工程业绩”要求：不要求；拟派出的项目负责人“类似工程业绩”要求：不要求 。 说明： 所有施工管理人员都不得兼任其它岗位。 ①派出项目负责人须附上其注册建造师证书、身份证、安全考核证的复印件。拟派出项目负责人必须为本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。 ②拟派出本工程项目技术负责人须附上其职称证书的复印件。专业以有权部门颁发的职称证书上的专业为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出技术负责人须为独立投标人的本企业在岗人员，以职称证书所署单位为准，若职称证书上不能体现其为投标人的本企业在岗人员的，则以招标公告发布之日往前推算六个月内连续缴费三个月或以上的社保缴费证明复印件或带有二维码标识的社保证明复印件所署单位为准。 备注：以上投标人所提供的材料须加盖投标单位公章，否则按废标处理。 |

- 第2节评标办法和标准

- 在合理造价区间随机抽取中标人办法

  - 评标委员会

    - 本招标项目的评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见评标办法和标准数据表第1项。

  - 评标委员会在评标过程中应当遵守下列规定：

    - 评标委员会应当根据招标文件规定的评标办法和标准，对投标文件进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的办法和标准不得作为评标的依据。

    - 评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明或者补正属于投标文件的组成部分。评标委员会对投标人提交的澄清、说明或者补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或者补正，直至满足评标委员会的要求。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

    - 评标委员会应当审查每一投标文件，对未能响应招标文件实质性要求和条件的，应否决其投标。

    - 资格审查文件的评审只作合格与否的结论。

    - 招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

    - 评标委员会成员的评审意见不一致时，应以书面形式进行表决，并按照少数服从多数的原则处理。评审结束后，评标委员会应当对否决投标或不采信投标人说明的情况在评标报告中作详细说明。

  - 评标程序

    - 本招标项目评标将按以下程序进行：

        - 评标前准备工作；

        - 对投标人资格审查文件进行评审；

        - 对投标人的商务文件进行评审；

        - 抽取和推荐中标候选人；

        - 提交评标报告。

  - 招标控制价及其组成、发包价及其组成和计算方法

    - 招标控制价及其组成和计算方法见评标办法和标准数据表第2项。

    - K值取定见评标办法和标准数据表第3项。

    - 发包价及其组成和计算方法见评标办法和标准数据表第4项。

  - 评标前的准备工作

    - 招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

    - 采用电子招投标的项目，评标前，招标人应事先提供不少于三份的纸质招标文件（包括补充通知、答疑、澄清等文件），供评标专家现场查阅。评标委员会认真核对评标系统的评标参数是否与招标文件（包括补充通知、答疑、澄清等文件）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。（本工程不适用）

    - 应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，在评标前，招标人或其招标代理机构应当通过评价系统查询并记录投标人的企业季度信用得分。评标时，评标委员会应对查询记录结果进行复核并签字确认。对评价系统无法查询到企业信息的投标人，其企业季度信用得分以评价系统公布的当期行业季度平均分确定。当行业季度平均分低于60分的，以60分计取。（本工程不适用）

  - 资格审查文件评审办法和标准

    - 资格审查文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：

      - 未完整提供招标文件第八章 “资格审查文件格式”所规定的全部资格审查文件以及未按规定盖章和签署；

      - 未按招标文件规定提交了投标保证金；

      - 不具备合格有效的企业法人营业执照；

      - 不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第12项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》；

      - 不具有独立法人资格；

      - 拟派出的项目负责人或项目技术负责人不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；

      - 企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；

      - 存在投标须知第4.3款规定的情形之一；

      - 不符合招标文件规定的其他资格条件。

  - 商务文件评审标准

    - 商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标：

      - 未按照招标文件第八章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签署、提交材料；

      - 相关内容与资格审查文件填报（包括盖章和签署）不一致；

      - 投标函中载明的投标报价不符合招标文件要求的；

      - 投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求的、工程质量低于招标文件要求的；

      - 附有招标文件规定的无法接受的条件；

      - 不符合招标文件规定的其他实质性要求。

  - 抽取和推荐中标候选人

    - 评标委员会按照招标文件的规定对参与评审的投标文件进行评审，评定进入公开随机抽取中标候选人的有效投标人名单，并由招标人当场公布有效投标人名单及其对应的号码。

8.2.按开标时确定的各投标人的对应投标编号，由招标人公开随机抽取中标候选人。随机抽取其中三个号码，第一个号码对应的投标人为第三中标候选人，第二个号码对应的投标人为第二中标候选人，第三个号码对应的投标人为第一中标候选人。

8.3.投标人的法定代表人或其委托代理人应当参加公开抽取活动，并在抽取结果表上签字确认，投标人未派人参加（在招标人通知之后30分钟内没有到达的也视为未派人参加）或拒绝签字的，不得对抽取结果提出异议。

8.4.招标人授权评标委员会确定中标候选人为中标人。

9.提交评标报告

9.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。评标报告应书面记载以下内容的：

        - 基本情况和数据表；

        - 评标委员会成员名单；

        - 符合要求的投标一览表；

        - 否决投标的情况说明；

        - 评标标准、方法或者评标因素一览表；

        - 每个有效投标人所对应的抽取号码一览表；

        - 公开随机抽取一个号码情况；

        - 推荐的中标候选人名单、排序以及签订合同前要处理的事宜；

        - 确定中标人名单；

        - 澄清、说明、补正事项的纪要。

9.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

9.3评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的，评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论，并由评标委员会作出书面说明并存档。

9.4采用电子招投标的项目，评标结束后，评标委员会成员应按规定对评标系统打印生成的评标报告审查后签字确认。（本工程不适用）

10.附则

10.1.在评标过程中，有关评标委员会要求投标人作出澄清的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人或项目负责人按规定时间（一般在半个小时内须到达评标地点）、地点向评标委员会作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。

10.2.评标委员会未按照招标文件规定的评标办法和标准进行评审的，抽取、推荐的中标候选人和确定的中标人无效，招标人应当重新组建评标委员会进行评审，并按规定重新抽取、推荐中标候选人和确定中标人。

10.3.在抽取参与评审的投标人名单和中标候选人过程中，如出现由于招标人的工作失误或设备故障影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单和中标候选人无效，招标人应当重新抽取。

- 合同条款及格式

（本格式编制在招标文件中，待中标后签订）

合同协议书

发包人： 漳州市圆山资产管理有限公司

承包人：

根据2016年  月  日发包人董事会会议精神，通过公开招标，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 管委会办公楼室外停车棚工程 施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

第一条 工程概况

1、工程名称：管委会办公楼室外停车棚工程

2、建设地点：漳州高新区管委会办公楼室外

3、发包范围：室外停车棚及篮球场围网，具体内容详见招标文件、招标人提供的施工图纸、工程预算书中所列指的范围和编制说明以及招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知等内容。

第二条 工程价款及支付方式

1、合同金额：（大写）            （¥        ）；

本工程采用固定总价加风险系数包干方式，风险包干费由已包含在合同价中。合同价在合同实施期间均保持不变，赶工、施工方案变更等增加费用均不予调整。合同价应由完成该工程项目的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、设备购置费、税金、政策性文件规定费用等所有费用组成，包括但不限于完成工程采取特殊施工措施所需的费用、施工场地整理、设备进退场费、安拆费、设备场地内转移费、施工场地的排降水费用、临时用水、用电、清运费用及各种损耗、处理挠民、疏导交通等一切费用。

风险包干范围：除以下规定的项目及合同另有约定外，其他项目的变更均不涉及合同造价的增减（简称包干项目）：

①实际现场与图纸或工程量有重大出入，经设计单位重新测量，并经发包人核实的，导致工程发生变更超出风险规定范围的。

②经发包人与设计单位共同确认的工程设计变更，且设计变更程序符合相关规定的；

③经发包人、承包人双方确认的工程经济签证，且签证程序符合相关规定的；

④甩项项目，承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人确认后不需要完成的或经发包人研究确认需要甩项的（承包人必须无条件服从），相应核减合同价款。如发生甩项，发包人不予任何经济补偿。

2、工程价款支付：

工程竣工验收合格，且工程竣工档案资料完整归档后，承包人提交完整申请资料，发包人支付合同价款的95%；剩余5%做为工程保修金，保修期满（两年）付清。

第三条 承包方式：包工包料。包揽施工图范围内所有材料及施工任务。

第四条 主要设备、材料：符合设计图纸及相关国家规范、行为标准等技术要求；

第五条 工期及缺陷责任期

1、总工期为25日历天。

2、在施工过程中，如遇下列情况，工期应顺延：

（1）因发包人未具备施工条件或设备未到位导致工期拖延；

（2）发包人变更计划，导致工期拖延或无法继续施工；

（3）由于不可抗力而被迫停工的。

3、缺陷责任期：两年，自工程竣工验收合格之日起计算。承包人对交付的工程在质量保修期内承担质量保修责任，若非发包人原因造成的质量问题，承包人负责无偿修复。

第六条 设计变更及工程价款调整

1、承包人坚持按施工图施工，若发包人需对设计进行变更，必须由发包人提请原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，如需调整工程费用待双方协商后签订补充合同，承包人才按照修改后的图纸及补充合同约定予以实施。

2、如实际施工范围或工程质量超出设计或双方确认的预算以及合同约定，应在双方协商的基础上，对合同费用进行调整。

第七条 工程质量和验收

1、达到国家现行施工质量验收规范规定的合格标准。

2、工程竣工验收，应以施工图纸、图册、交底纪要、设计更改通知（如有）、国家颁发的施工验收规范和质量验收标准为依据。

3、发包人收到承包人提供的全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门及时组织验收，验收以施工图纸、图说、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。

4、验收合格后，双方签署竣工验收通过的文件，并将工程移交给发包人管理。验收中如发现有不符质量要求的，由承包人负责修改再进行验收。竣工日期以验收通过的日期为准。

第八条 双方职责

（一）发包人职责

1、按合同约定按时付款。

2、开工前，使施工现场具备施工条件。

3、向承包人提供本项目的施工图纸，协调解决施工过程中出现的问题。

4、根据相应法律法规规定应承担的其他义务。

（二）承包人职责

1、组织有关人员进行施工准备工作。

2、按照合同的约定，做好材料的接收和管理等工作。

3、根据国家、行业有关标准、本合同的约定以及本工程设计要求组织施工，确保工程质量，并接受发包人派出的代表及相关部门监督。

4、在施工中如遇到设计变更后超出原设计标准或规模时，需双方办理有关手续后方可施工的，在设计变更尚未批准前，承包人不得施工。

5、在施工过程中如遇中途停建、缓建的或对已安装完毕，尚未正式投运的设备，承包人应尽到安全防护的义务。

6、严格按照审定的图纸和步骤施工及验收规范进行施工。

7、做好施工材料的检验、清点和保管，承包人采购的材料应按照约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备的质量负责，采购的材料设备须经发包人认可后方能使用，采购的材料设备与设计或标准要求不符时，应重新采购符合要求的产品，并承担由此发生的费用及延误工期的责任。

8、服从发包人代表对施工过程的管理与监督，工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知发包人代表验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，发包人监理或发包人代表在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。否则，发包人有权要求承包人返工，并由承包人承担返工费用及延误工期的责任。

9、承包人在工程竣工前，应清除施工现场所遗留的废弃物，做好施工现场卫生工作，费用有承包人自行承担。如承包人未按要求清理施工现场卫生，则发包人有权在结算时扣回相应款项，委托他人代为清理。承包人在清除废弃物中违反地方环保要求，由此产生的后果由承包人负责。施工中承包人应负责现场地下管线和邻近建筑保护工作并承担施工不当造成损失的责任和费用。

10、必须做到文明施工，遵守地方政府和发包人对工程文明施工的各项规定。

11、按本合同约定和有关规定的要求办理其应办的其他事项。

12、承包人应严格执行有关安全生产规定。本工程施工安全责任问题由承包人承担。

第九条  承包人人员管理

1、承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人未经发包人批准，不得更换承诺派出的施工现场主要施工管理人员。承包人若需更换技术负责人和其他施工管理人员，须事先得到发包人书面批准，接替人员的水平、能力资格资质不得低于被替换人，并按以下规定的标准在更换前向发包人交纳违约金：更换项目负责人每人次0.5万元人民币；更换技术负责人每人次0.3万元人民币；更换其它施工管理人员，每人次0.2万元人民币。

2、承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：主要施工管理人员短期离开施工场地应事先征得发包人同意，并委托代表代行其职责，否则，项目负责人或技术负责人违反规定的，发包人有权对承包人课以500元/天的违约金，超过15天的，发包人有权单方面终止合同，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。其他人员违反规定的，承包人每人每次应付违约金200元人民币。

第十条 违约责任

1、双方应严格履行合同，若承包人施工工程质量问题给发包人造成损失的，承包人应承担赔偿责任。

2、承包人不得无故拖延工期，若因承包人原因导致未按期完工的，每延迟竣工一天，承包人向发包人支付人民币1000元作为违约金，违约金从工程款中扣除。逾期竣工时间超过15日历天的，发包人有权解除合同，并没收承包人提交的履约保证金和按照上述规定从工程款中扣除相应的违约金。

第十一条 合同当事人

发包人代表：                联系电话：

承包人代表：                联系电话：

双方代表承担履行合同过程中具体事宜、协调各种关系等。

第十二条 附则

1、本工程须提交履约保证金，履约保证金金额为中标价的10%，即        元。履约保证金采用银行转帐方式。工程竣工验收合格后，承包人提交完整申请资料，发包人将履约保证金无息退还承包人。

2、本合同经双方签字盖章后生效，至合同工程竣工交验、质保期满、结清工程款后自然失效。

3、本合同未尽事宜，双方可另行协商，另行协商达成的协议与本合同具有同等效力。

4、双方约定，凡因执行本合同所发生的与本合同有关的一切争议，当和解或调解不成时，依法向项目所在地人民法院提起诉讼。

5、本合同一式捌份，甲、乙双方各执肆份，均有同等法律效力。

发包人：  (公章)                          承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：                 法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）                             （签字或盖章）

地    址：漳州市324国道九湖镇百花村路段    地    址：

漳州高新区管委会

邮政编码： 363118                           邮政编码：

法定代表人：                                法定代表人：

电  话：                                    电  话：

传  真：                                    传  真：

开户银行：

账  号：

签订日期：    年   月    日

附件：

附件1：工程质量保修书

附件2：工程建设项目廉政责任书

附件3：安全生产责任协议书

附件4：承包人主要施工管理人员表（略）

附件1：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就管委会办公楼室外停车棚工程签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。

具体保修的内容，双方约定如下：        。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 ／ 年；

3．装修工程为 ／ 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 ／ 年；

5．供热与供冷系统为 ／ 个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 ／  年；

7．  停车棚及篮球场围网  为 2 年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 2 年，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，由承包人提出申请后15天内，发包人应无息退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到修理通知之日后48小时内派人修理。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，费用从保修金中扣除。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项： 承包人在提交竣工验收申请报告时应向发包人提交质量保修书，在保修期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人自行组织返修的，发生的返修费用从保修金中扣除。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：               承包人(公章)：          

地  址：            地  址： 

法定代表人(签字或盖章)：      法定代表人(签字或盖章)：

电  话：          电  话：

传  真：          传  真：  

2016年 月 日　　　　　　　　　　　        2016年  月  日

附件2：

工程建设项目廉政责任书

工程项目名称：管委会办公楼室外停车棚工程

工程项目地址：漳州高新区管委会办公楼室外

建设单位（发包人）：漳州市圆山资产管理有限公司

施工单位（承包人）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条　甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条　发包人的责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向承包人介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向承包人和相关单位推荐分包单位和要求承包人购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条　承包人的责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向发包人、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条　违约责任

（一）发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条　本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条　本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

发包人单位：（盖章）　　　　　　　　         承包人单位：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：                 法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）                             （签字或盖章）

地址：                                     地  址：

电话：     　　                            电  话：

2016年  月  日　　　　　　　　　　　        2016年  月  日

附件3：

安全生产责任协议书

发包人：漳州市圆山资产管理有限公司

承包人：

工程名称：管委会办公楼室外停车棚工程

为了加强建设工程施工现场安全生产的管理，保障建设工程顺利进行，促进安全生产、文明施工，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害。依照《中华人民共和国安全法》、《中华人民共和国劳动法》、《建设工程施工现场管理办法》、《安全生产领导责任追究规定》及《生产安全事故划分试行办法》等的有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议。甲、乙双方均应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保在施工过程中安全生产。

一、发包人的权利、责任和义务：

1、发包人应严格贯彻执行市、区有关行业部门的条例，掌握安全动态。对上级相关安全工作的批示、命令和规定等及时向承包人传达，并对落实情况进行监督检查。

2、由发包人主管安全人员向承包人人员进行入场安全教育，必要时进行各种培训，承包人应及时进行班组安全教育，提高自我保护意识和防范措施，让每个工人在教育记录上签字。

3、发包人对施工现场的安全生产进行全面管理，负责领导、组织、规划、检查、处罚及监督教育、培训等相关具体活动事项。

4、发包人有权对其中出现的问题进行批评、教育，甚至停工整顿。

5、发包人应在承包人入场一周内催促承包人上报劳务人员花名册及管理人员分工情况。

6、发包人应严格审查承包人施工资质，不得与不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位签订合同。

7、发包人应对承包人进行定期或不定期的检查，发现隐患、违章要及时通知，提出整改措施，对整改不利的给予罚款处理。发包人有权对严重违章行为和存在较大隐患的施工过程停工整顿，不执行发包人要求的，清除出场。

8、承包人使用的机械设备搭设的脚手架、龙门架等要由发包人验收合格后方可使用。

二、承包人的权利、责任和义务：

1、承包人应严格遵守国家有关劳动保护法规及发包人各项安全管理制度，对进入施工现场所有施工单位工作人员，做好安全教育、安全技术交底，同时填写书面记录。

2、承包人应根据工程项目制定安全施工方案，并征得发包人安全部门同意。

3、承包人应严格履行发包人特种作业工作审批制度，根据各施工阶段，将对断路、动火、动气、动水、临时用电和进入容器内作业必须报批，并派专人负责现场监护。

4、承包人应对施工现场安全生产负有全面的责任，任何第三人在施工现场发生伤亡事故的，除依法由第三责任人承担责任以外，均有承包人承担相应的责任。

5、承包人应对所承包工程的安全生产负全面领导、管理责任。承包人项目部经理具体负责建设工程施工现场的安全生产。

6、承包人应维护发包人的声誉、利益，按照建筑业安全作业规程和标准制定有效措施，消除事故隐患，防止伤亡及其他事故的发生。

7、承包人必须设专、兼职安全管理人员，负责承包人的安全生产管理，协助发包人工作。

8、承包人负责人绝不能纵容、包庇专项工程施工班组在施工过程当中出现的问题，不允许充当队（班组）的保护伞，从而拒绝发包人的管理要求，养痈为患。

9、承包人在工人入场一周内应安排填写三级教育卡，不得缺人、漏人，三级教育卡由承包人保存好备查，经常教育由承包人负责。

10、承包人应遵守发包人提出的各种合理要求、各项法规、制度，不得违章办事和作业，承包人应落实岗位责任制，不得违章指挥。

11、承包人应爱护保护各种安全防护设施、设备警示标志及劳保工具、设施器具，并做到使用劳动保护用品符合规定的要求。

12、承包人应服从管理人员及上级检查人员的指挥、管理和检查，遵章守纪，杜绝三违现象的发生。

13、承包人所使用的施工机械（电动吊篮、小型电动工具等）必须要有租赁单位资质证书、设备编号、检测报告、合格证，操作者上岗证及检查维修制度。对机械设备现场要有专人管理，做到经常检查，发现问题及时整改。

14、承包人必须执行班前讲话制度并做好记录，针对每天的不同工作环境、对象、工种，由班组长或安全管理人员进行有针对性的安全讲话。

15、承包人根据发包人的有关管理规定、制度、安全生产管理目标，制定出安全管理计划，并按照双方合同规定无条件配合发包人工作。凡属承包人出现“三违”和其它未遵守执行发包人规定要求而造成的一切后果，有承包人负责。

16、因承包人原因，造成发包人重大经济损失或受到有关行业管理部门经济处罚，一切损失由承包人负责赔偿。

17、承包人每次更换和调动人员，必须事先向发包人通报，并落实好各项合法手续，严禁出现未经教育和考核的人员上岗。否则出现一切后果和责任事故，由承包人第一负责人和相关责任人承担。

18、承包人所有特殊作业人员，必须持有有关行业部门颁发的上岗证书，严禁无证上岗。

19、承包人从事食品操作的人员必须持有效的健康证和培训证，食堂应有卫生许可证，并要保持清洁卫生，有消毒措施和管理制度，严禁食物中毒。

20、对发包人的违章指挥有权拒绝执行，并提出自己合理、正确的意见和充足的理由。

21、承包人的任何人员均不得在施工区、生活区打架斗殴、酗酒赌博、传播淫秽物品，严禁酒后上班。

22、由于承包人责任造成生产安全事故，导致发包人或第三方人员伤亡时，由承包人承担事故责任和经济责任。发包人或第三方有义务协助处理善后事宜。

三、其它：

1、本协议未尽事宜亦按规定正常执行，不能成为某个方面的借口、推辞，协议在生效期内，如果双方还有其它条款，甲、乙双方可协商解决。

2、有新的法律、法规、条例规定时，以新的为准。

四、特别说明：

安全生产、人命关天，责任重大。上至国务院、省、市、区，下至本公司都极为重视，相关责任追究规定和有关法律的相对出台已将安全生产推向政治和法律的高度，因此必须严格贯彻实施。真正做到安全生产，以人为本。

本协议自签字盖章之日起，开始生效，工程完成后本协议自行解除。

本协议一式贰份，发包人、承包人各保存一份。

发  包  人(公章)：              承  包  人(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：        法定代表人(签字或盖章)：

年   月   日                     年   月   日

# 第五章 工程量清单及计价

## 工程量清单

一、说明

1、本招标工程量清单是依据现行工程量清单计价计量规范、招标文件中包括的图纸以及我省现行有关计价规定等编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

2、本招标工程量清单作为招标文件的组成部分，应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。

3、本招标工程量清单仅是投标报价的共同基础，其准确性和完整性由招标人负责。合同价款的确定、工程计量和价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。

4、补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明详见本招标工程量清单中的“总说明”。

5、本招标工程量清单的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

二、本招标工程量清单(详见另行提供的预算审核书资料)

## 招标预算审核价

本招标项目招标预算审核价：

1、本招标项目的“招标预算审核价”由招标人另行提供。

2、本招标项目工程预算审核造价￥195549.42元（含暂列金17000元）。

本招标项目工程发包价为￥174215.31元（含暂列金17000元）。

3、本招标项目招标预算审核价相关信息：

（1）计取的风险包干系数： 详见提供的招标预算审核价  。

（2）单独发包专业工程的总承包服务费费率：   详见提供的招标预算审核价。

（3）甲供材料的总承包服务费费率：详见提供的招标预算审核价。

（4）工程排污费取费标准：   由中标人包干（含在发包价内）。      。

（5）劳保费用     按甲类         计算。

（6）价格调节基金费率：  详见提供的招标预算审核价  。

（7）税率：  详见提供的招标预算审核价     。

## 投标报价（固定发包价）

# 第六章 招标图纸

## 第1节 招标图纸目录

招标图纸目录（详图纸目录）

## 第2节 招标图纸

## （投标人可自行向招标代理机构另行购取）

# 第七章 技术标准和要求

## 招标项目概况和说明

## 工程建设地点的现场自然条件

自行考察

## 工程建设地点的现场施工条件

## 自行考察

## 招标项目说明

1、本工程采用固定总价加风险系数包干方式，风险包干费由投标人自行确定，考虑到投标报价中。投标人的投标报价在合同实施期间均保持不变，赶工、施工方案变更等增加费用均不予调整。合同价应由完成该工程项目的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、设备购置费、税金、政策性文件规定费用等所有费用组成，包括但不限于完成工程采取特殊施工措施所需的费用、施工场地整理、设备进退场费、安拆费、设备场地内转移费、施工场地的排降水费用、临时用水、用电、清运费用及各种损耗、处理挠民、疏导交通等一切费用。

2、本招标工程实行投标风险包干制。投标人应当根据自己的实力、施工经验、现场周边环境及招标文件的有关要求，参照有关工程预算定额消耗量标准、费用标准或依据企业定额和市场实际价格进行投标报价；并充分考虑投标风险因素所带来的风险和预测施工期间的所有风险因素引发的费用支出，一并计入投标总报价中，在合同执行期间其合同价格不予调整。

## 工程建设技术标准

## 工程建设标准强制性条文

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文：

    - 《工程测量规范》  GB50026-2007

    - 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002

    - 《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

    - 《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

    - 《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012

    - 《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011

    - 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

    - 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

    - 《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

    - 《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2011

    - 《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012

    - 《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012

    - 《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210-2001

    - 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

    - 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

    - 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

    - 《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

    - 《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013

    - 《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2013

    - 《钢筋焊接接头试验方法标准》  JGJ/T27-2014

    - 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

    - 《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2011

    - 《砌筑砂浆配合比设计规程》  JGJ98-2010

    - 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

    - 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

    - 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

    - 《道路工程术语标准》GBJ124-88

    - 《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

    - 《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012

    - 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008

    - 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

    - 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008

    - 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008

    - 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008

    - 《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014

    - 《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006

    - 《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

    - 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

    - 《福建省住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T 13-119-2010

    - 《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009

    - 《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-2011

    - 《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012

    - 《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012

    - 《市政工程施工组织设计规范》GB/T 50903-2013

    - 《福建省市政工程施工技术文件管理规程》DBJ/T13-135-2011

……

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

## 招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下：

除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下：

详施工图所指向的标准以及施工期间国家、行业和地方相关部门所颁布的标准,当新旧标准不同时以较严格的标准为准。

## 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求

根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：

详施工图所指向的标准以及施工期间国家、行业和地方相关部门所颁布的标准,当新旧标准不同时以较严格的标准为准。

## 施工现场管理要求

## 现场安全防护设施要求

按有关规定执行。

## 水土保持与环境要求

按有关规定执行。

## 文明施工要求

按有关规定执行。

## 施工机具进场要求

按有关规定执行。

## 招标人对工程主要材料设备的要求

# 第八章 投标文件格式

## 第1节  资格审查文件格式

说    明

- 《资格审查文件》应按照本招标文件第2章“投标须知”第15.1.1项和本章规定的内容和格式进行编制，如有必要，可以增加附页，并作为《资格审查文件》的组成部分。

2.《资格审查文件》第十一项“其他资料”是指按照招标文件第2章“投标须知

前附表”第12项 “合格投标人资格条件” 要求的，以及投标人为了证明自己符合投标资格合格条件需要提供的资料。

（用于资格审查文件封面）

管委会办公楼室外停车棚工程

招标编号：_闽聚星招字【2016】漳第018号

投 标 文 件

投标文件内容：　　　    资格审查文件___ _____

投标人:                           （盖投标人单位公章）

法定代表人：                            （盖章）

日期：_______年     月     日

目    录

一、投标人基本情况表

二、法定代表人资格证明书和企业技术负责人证明书

三、授权委托书

四、拟派出项目负责人简要情况表

五、拟派出项目技术负责人简要情况表

六、项目部施工管理人员到位承诺书

七、拟投入本合同工程的主要施工机械设备

八、投标人基本账户信息

九、其他资料

一、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第15项除外）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                  (盖投标人单位公章)

注：1. 投标人须附上有效的营业执照（副本）复印件、资质证书（副本）复印件、施工企业安全生产许可证复印件复印件等,并加盖投标单位公章。

- 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

- 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第15项除外）”的，按弄虚作假处理。

二、法定代表人资格证明书和企业技术负责人证明书

法定代表人资格证明书

单位名称：                                                         。

地    址：                                                         。

姓名：               性别：        年龄：        职务：            。

系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                  (盖投标人单位公章)

日  期：       年    月    日

附：法定代表人身份证复印件，并加盖投标单位公章。

企业技术负责人身份证明书

单位名称：__________                                          _____

地    址：_____________                                          __

姓名：           性别：    身份证号码：        职务：__   _        _

系                             （投标人名称） 的企业技术负责人。

特此证明

投标人：                  (盖投标人单位公章)

日  期：       年    月    日

三、授权委托书

本人          （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，现委托          （姓名）为我方代理人，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改　       （招标人名称）的                 （项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         年龄：         。

单      位：                     部门：         职务：         。

身份证号码：                                                   。

附：委托代理人身份证复印件，并加盖投标单位公章。

投标人：                  (盖投标人单位公章)

法定代表人：                  （签字或盖章）

委托代理人：                        （签字）

日期：          年     月    日

四、拟派出项目负责人简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 性别 |  |  |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 | 建造师专业 |  |  |
| 建造师注册证书号 |  |  |  | 安全生产考核合格证书 |  |  |
| 联系电话 |  |  |  | 最高学历 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人名称 |  |

投标人：                  (盖投标人单位公章)

注：项目负责人的相关证明材料按照“评标办法和标准数据表”的要求提供。

五、拟派出项目技术负责人简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 性别 |  |
| 技术职称情况 （职称专业、证书编号、发证机关等） |  |  |  |  |  |
| 最高学历 |  |  |  | 联系电话 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人名称 |

投标人：                  (盖投标人单位公章)

注：项目技术负责人的相关证明材料按照“评标办法和标准数据表”的要求提供。

六、项目部施工管理人员到位承诺书

（招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （项目名称） 中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人和项目技术负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目部施工管理人员项目负责人或项目技术负责人的，每人每次向招标人交纳违约金按合同条款规定执行；其他人员每人每次向招标人交纳违约金按合同条款规定执行。

投标人：              （盖投标人单位公章）

法定代表人：                 （盖章）

七、拟投入本合同工程的主要施工机械设备

投标人保证本表所填入的拟投入本合同工程的主要施工机械设备在工程施工时全部到位，否则愿意接受招标人的本招标文件和施工合同约定的处罚。

| 序号 | 机械（设备） 名称 | 型号规格 | 数量 | 国别或 产地 | 制造 年份 | 定额功率 (kw) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：                  (盖投标人单位公章)

八、投标人基本账户信息

| 基本账户 开户银行 | 名称： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 地址： |  |
|  | 电话： | 传真： |
|  | 联系人及职务： |  |
| 基本账户 | 开户名称： |  |
|  | 账号： |  |

投标人：                    (盖投标人单位公章)

注：1.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证复印件并加盖投标人单位公章。

九、其他资料

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖投标人单位公章，否则资料无效。

## 第2节  商务文件格式

管委会办公楼室外停车棚工程

招标编号：_闽聚星招字【2016】漳第018号

投 标 文 件

投标文件内容：　　　        商务文件_ __ _____

投标人:                           （盖投标人单位公章）

法定代表人：              （盖章）

日期：_______年      月     日

目    录

      - 投标函

      - 投标函附录

      - 招标代理费承诺书

      - 其他资料

一、投  标  函

（招标人名称）：

1、我方已仔细研究了       [项目名称]     施工招标文件（含招标文件补充通知、答疑纪要、工程预算审核书、施工图纸）的全部内容后，愿以人民币（大写）

（小写￥             元，含暂列金       元）的投标总报价，工期25日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量要求               。

2、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、随同本投标函提交投标保证金一份，投标保证金金额为人民币（大写）     元（¥       ）。

4、如我方中标：

（1）我方将派出                     （项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号）为本项目的项目负责人。

（2）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（4）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（5）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第15项除外）规定的任何一种情形。

6、我方对合同协议条款的意见是：  同意     。一旦中标，我方将受此协议条款约束。

7、我方同意所递交的投标文件在截标之日起90天的投标有效期内有效严格遵守本承诺书的各项承诺。在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

8、我们理解你单位不负担我们的任何的投标费用。

- 9、除非另外达成协议并生效，你方的招标文件、中标通知书和我方投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人：                 （盖投标单位公章）

法定代表人：           （盖章）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年      月      日

二、投标函附录

| 序号 | 项目内容 | 合 同 条款号 | 约定内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缺陷责任期 | 第五条 | 按合同条款规定执行。 |  |
| 2 | 承包人履约担保金额 | 第十二条第1点 | 履约担保金额：为合同价款的 10 ％； 履约担保形式及提交时间：按投标须知前附表规定。 |  |
| 3 | 逾期竣工违约金 | 第十条 第2点 | 按合同条款规定执行。 |  |
| 4 | 质量保证金扣留百分比 | 第二条 | 按合同条款规定执行。 |  |
| 5 | 质量保证金额度 | 第二条 | 按合同条款规定执行。 |  |

投标人：                 （盖投标单位公章）

法定代表人：                    （盖章）

三、招标代理费承诺书

我方于报名时已了解计价格 [2002] 1980号文和发改办价格[2003] 857号文规定的内容， 经充分考虑自身实际后， 我方自愿与                      工程的招标人及招标代理机构做如下约定：

如我方有幸中标，我方将按招标文件投标须知内容修改表中第5条款规定在领取中标通知书时由我方支付招标代理费及相关费用，并将招标代理费及相关费用做为我方投标费用的组成内容，在投标报价时一并综合考虑。

如我方未按招标文件规定支付招标代理费及相关费用，招标人及招标代理机构可以从我方的投标保证金中扣除。

投标人：                 （盖投标单位公章）

法定代表人：      （盖章）

日期：      年    月    日

四、其他资料

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖投标人单位公章，否则资料无效。

附表：

| 管委会办公楼室外停车棚 项目发包价的组成计算表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K值 | 税金 | 意外保险 | 设备费 | 价格调节基金 |
| 12.00% | 11.00% | 0.19% | 0.00 | 0.00% |
| 序号 | 项目 | 预算价(元) | 发包价(元) | 发包价计算方法 |
| 一 | 分部分项目工程量清单 | 140408.97 | 123559.89 | 预算价*(1-K) |
| 二 | 措施项目清单合计 | 12053.12 | 10689.31 | 根据设计图纸等 |
| 2.1 | 安全文明施工 | 688.01 | 688.01 | 同预算价 |
| 2.2 | 大型机械设备检测费用 | 0.00 | 0.00 | 同预算价 |
| 2.3 | 其他(可竞争费用) | 11365.11 | 10001.30 | 预算价*(1-K) |
| 三 | 甲供材料设备费 | 0.00 | 0.00 | 同预算价 |
| 四 | 其他项目费 | 17000.00 | 17000.00 | 4.1+4.2+4.3+4.4 |
| 4.1 | 暂列金额 | 17000.00 | 17000.00 | 同预算价 |
| 4.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 | 0.00 | 同预算价 |
| 4.3 | 计日工 | 0.00 | 0.00 | 预算价*(1-K) |
| 4.4 | 总承包服务费 | 0.00 | 0.00 | 预算价*(1-K) |
| 五 | 规费 | 8393.24 | 7386.21 | 5.1+5.2+5.3+5.4 |
| 5.1 | 工程排污费 | 0.00 | 0.00 | 同预算价 |
| 5.2 | 劳保费 | 8103.57 | 7131.14 | 预算价*(1-K) |
| 5.3 | 危险作业意外伤害保险 | 289.67 | 255.07 | （一+二+三+四－4.1-4.2-设备费*(1-K)）*费率％ |
| 5.4 | 价格调节基金 | 0.00 | 0.00 | （一+二+三+四-4.1-4.2+5.1+5.2+5.3）*费率％ |
| 六 | 税金 | 17694.09 | 15579.90 | （一+二+四-4.1-4.2+五）*税率% |
| 七 | 合计 | 195549.42 | 174215.31 | 一+二+四+五+六 |