圆山新城莲浦片区棚户区（危旧房）改造项目04地块东侧和圆山新城莲浦小学（含幼儿园）基建箱式变工程

标准施工招标文件

专用本

招标项目名称：圆山新城莲浦片区棚户区（危旧房）改造项目04地块东侧和圆山新城莲浦小学（含幼儿园）基建箱式变工程

招标编号：　　   FJZY招标2016-065号

招标人：漳州圆山新城建设有限公司 （盖单位公章）

招标代理机构：福建众亿工程项目管理有限公司（盖单位公章）

招标代理机构项目负责人： 吴志强

招标代理机构编制人：__吴林琛             _

招标文件编制日期：　2016 年   月   日

使用说明

- 《圆山新城莲浦片区棚户区（危旧房）改造项目04地块东侧和圆山新城莲浦小学（含幼儿园）基建箱式变工程标准施工招标文件》（以下简称“标准施工招标文件”）由《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015版）通用本》（以下简称“通用本”）和《圆山新城莲浦片区棚户区（危旧房）改造项目04地块东侧和圆山新城莲浦小学（含幼儿园）基建箱式变工程施工招标文件专用本》（以下简称“专用本”）两部分构成。其中，《通用本》由投标人自行购取。

- 《通用本》和《专用本》以及招标文件的答疑、澄清、修改或补充（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加黑斜体字标识的内容为实质性要求。

目　　录

第1章 招标公告	3

第2章  投标须知及投标须知前附表	6

第1节 投标须知前附表	6

第1节 投标须知	12

投标须知内容见招标文件《通用本》	12

第3章 评标办法和标准	18

第1节 评标办法和标准数据表	19

第2节	评标办法和标准	21

在合理造价区间随机抽取中标人办法	21

第4章 合同条款及格式	25

第5章 工程量清单	31

第6章 招标图纸	31

第7章 技术标准和要求	31

第8章 投标文件格式	32

第1节  资格审查文件格式	32

第2节  商务文件格式	44

# 第1章 招标公告

- 招标条件

本招标项目圆山新城莲浦片区棚户区（危旧房）改造项目04地块东侧和圆山新城莲浦小学（含幼儿园）基建箱式变工程，建设资金来自业主自筹，招标人为漳州圆山新城建设有限公司，委托的招标代理单位为福建众亿工程项目管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

- 项目概况和招标范围

  - 项目名称：圆山新城莲浦片区棚户区（危旧房）改造项目04地块东侧和圆山新城莲浦小学（含幼儿园）基建箱式变工程

  - 建设地点：圆山新城莲浦片区；

  - 工程建设规模：主要建设内容为安装一台800KV箱式变压器和一台500KV箱式变压器及配套电缆等，箱式变压器采用已有的设备。

  - 招标范围和内容：圆山新城莲浦片区棚户区（危旧房）改造项目04地块东侧和圆山新城莲浦小学（含幼儿园）基建箱式变工程施工，包括箱式变压器基础和设备安装及配套电缆工程施工，具体内容详见招标文件、招标人提供的施工图纸、工程量清单中所列指的范围和编制说明以及招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知等内容。

  - 本招标项目的发包价为360000元，其中，圆山新城莲浦片区棚户区（危旧房）改造项目04地块东侧发包价为76000元，圆山新城莲浦小学（含幼儿园）发包价为284000元。包干使用，合同实施期间不再调整；

  - 工期要求：总工期为45日历天；其中各关键节点的工期要求为   /   ；

  - 标段划分：           /            ；

  - 工程质量要求：达到国家、地方现行行业施工有关规范要求的合格标准，并经电业部门验收合格且达到通电条件。

- 投标人资格要求及审查办法

3.1本招标项目要求投标人具有有效的独立法人营业执照，且具备有效的不低于三级输变电工程专业承包或电力工程施工总承包施工资质和《施工企业安全生产许可证》，且持有能源（或电力）行业部门颁发的合格有效的承装、承修、承试五级以上（含）电力设施许可证；

3.2投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于二级机电工程或电力工程专业注册建造师执业资格（不含建造师临时执业资格），并持有合格有效的的安全生产考核合格证书B证；

3.3福建省外的投标人应在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息并提供有效的证明；

3.4本招标项目不接受联合体投标；

3.5本招标项目 不应用  福建省建筑施工企业信用综合评价分值。

3.6投标人“类似工程业绩”要求：　　/   　；拟派出的项目负责人“类似工程业绩”要求：　/   　；

3.7其他资格要求：   详见招标文件规定   。

3.8本招标项目采用  资格后审  方式对投标人的资格进行审查。

3.9本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。

- 招标文件的获取

4.1	本招标项目  不采用  电子招投标。

4.2凡有意参加投标者，请于2016年 12 月 22 日至2016年 12 月 26 日登陆漳州高新区圆山新城网（http://www.ysxc.gov.cn/）公示公告栏下载招标文件或向前往福建众亿工程项目管理有限公司-漳州市江滨花园沿江5号楼（龙湾盛世）420代理部购取招标资料，招标资料每份售价100元，售后不退。

注：（1）采用网络下载招标资料的，应于投标截止时间前缴交招标资料购取费用，凭购取证明参加投标。

（2）投标人可登陆漳州高新区圆山新城网（http://www.ysxc.gov.cn/）下载施工图纸、工程量清单及招标文件的电子文档。

- 评标办法

本招标项目采用的评标办法：在合理造价区间随机抽取中标人办法。

- 投标保证金的提交

  - 投标保证金提交的时间：投标截止时间前；

  - 投标保证金提交的方式：递交投标文件时以现金形式缴纳（用信封密封并加盖单位公章，封面写明投标人名称、项目名称及金额）。中标候选人以外的投标保证金将在评标结束后当场退还。中标人未按规定签订合同，招标人有权没收投标保证金，并要求其赔偿因此造成的损失。在中标人提交履约保证金并签订合同后，退还中标候选人的投标保证金。

  - 投标保证金提交的金额：人民币伍仟元（￥5000元）

- 发布公告的媒介

本次招标公告在漳州高新区圆山新城网（http://www.ysxc.gov.cn/）、漳州高新技术产业开发区网（http://www.zzgjgxq.gov.cn/）、漳州市住房和城乡建设局网(http://www.zzjs.gov.cn)上发布。

- 投标文件的递交

  - 投标文件递交的截止时间（投标截止时间）：2017年1月 3 日9时30 分，提交地点为：福建众亿工程项目管理有限公司-漳州市江滨花园沿江5幢（龙湾盛世）420开标室。

  - 逾期送达的或未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

- 联系方式

招标人：漳州圆山新城建设有限公司

地址：漳州市324国道九湖镇百花村路段高新区管委会

联系人：小杨    联系电话：0596-6289989

招标代理机构：福建众亿工程项目管理有限公司

公司地址：漳州市江滨花园沿江5幢（龙湾盛世）420代理部

电话：0596-2668059     传真：0596-2861737

联系人：小吴

第2章  投标须知及投标须知前附表

## 投标须知前附表

投标须知前附表

说明：投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | 本招标项目招标人和招标代理机构 | 招标人：漳州圆山新城建设有限公司 地址：漳州市324国道九湖镇百花村路段高新区管委会 联系人：小杨 联系电话：0596-6289989 招标代理机构：福建众亿工程项目管理有限公司 地址：漳州市江滨花园沿江5幢（龙湾盛世）420代理部 联系人：吴女士 电话：0596-2668059 传真：0596-2861737 邮箱：fjzy888@126.com |
|  | 1.2 | 本招标项目名称、招标编号和标段划分 | 招标项目名称：圆山新城莲浦片区棚户区（危旧房）改造项目04地块东侧和圆山新城莲浦小学（含幼儿园）基建箱式变工程 招标编号：FJZY招标2016-065号 标段划分：不适用 招标人允许投标人提出资格审查申请的标段数量：不适用 招标人允许资格审查合格的投标人参加投标的标段数量：不适用 招标人允许中标的标段数量：不适用 |
|  | 1.3 | 资金来源和落实情况 | 资金来源：业主自筹 出资比例：不适用 资金落实情况：已落实 |
|  | 1.4 | 本招标项目建设地点 | 圆山新城莲浦片区； |
|  | 1.5 | 本招标项目的工程建设规模 | 主要建设内容为安装一台800KV箱式变压器和一台500KV箱式变压器及配套电缆等，箱式变压器采用已有的设备。 |
|  | 1.6 | 招标范围和内容 | 圆山新城莲浦片区棚户区（危旧房）改造项目04地块东侧和圆山新城莲浦小学（含幼儿园）基建箱式变工程施工，包括箱式变压器基础和设备安装及配套电缆工程施工，具体内容详见招标文件、招标人提供的施工图纸、工程量清单中所列指的范围和编制说明以及招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知等内容。 |
|  | 1.7 | 是否采用电子招投标 | 本招标项目 不 采用电子招投标。 |
|  | 2.1 | 计划工期 | 总工期为45日历天。 |
|  | 2.2 | 工程质量要求 | 达到国家、地方现行行业施工有关规范要求的合格标准，并经电业部门验收合格且达到通电条件 |
|  | 2.3 | 合同价格形式 | 固定总价加风险包干 |
|  | 3.1 | 资格审查方式 | 本项目采用资格后审方式对投标人进行资格审查。 |
|  | 4.1 | 合格投标人资格条件 | 1. 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级输变电工程专业承包或电力工程施工总承包施工资质和《施工企业安全生产许可证》，且持有能源（或电力）行业部门颁发的合格有效的承装、承修、承试五级以上（含）电力设施许可证； 2. 投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于贰级机电或电力工程专业注册建造师执业资格（不含建造师临时执业资格），并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证；拟派出项目负责人必须为本企业在岗人员； 3. 投标人拟担任本招标项目的技术负责人具备机电或电力类工程师中级及以上职称；拟派出项目技术负责人必须为投标人的本企业在岗人员。 4.本招标项目 不接受 联合体投标。 5.本招标项目不应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。 6.投标人和拟派出的项目负责人的“类似工程业绩”要求：不适用； 7. 具备合格有效的法人企业营业执照。 8. 福建省外的投标人应在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息并提供有效的证明。 9. 其他资格要求详见招标文件第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。 |
|  | 9.1 | 踏勘现场 | 招标人 不组织 踏勘现场。 |
|  | 10.1 | 投标预备会 | 招标人 不召开 投标预备会。 |
|  | 10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | / |
|  | 10.3 | 招标人书面澄清的时间 | / |
|  | 11 | 分包 | 不允许 |
|  | 12 | 偏离 | 实质性内容不允许偏离 |
|  | 13.3 | 电子招标文件 | 不适用 |
|  | 14.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间及提交方式 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间为2016年 12 月 27 日 11 时 00分。 投标人要求澄清招标文件的提交方式为 a （a、b）： - 记名方式，适用于记名发布招标文件项目。 - 无记名方式，适用于招标人采用无记名形式发布招标文件的项目。投标人要求澄清的内容应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式提交给招标人或招标代理机构，并可通过下列形式提交： 邮件： fjzy888@126.com（须电话确认） ； 传真：0596-2861737 |
|  | 14.2 /24.1 /25.1 | 投标截止时间 | 2017 年 1 月 3 日 9 时 30 分 |
|  | 14.2 /14.4 | 招标人对招标文件的澄清或者修改 | 投标截止时间5天前，若发布澄清后至截标时间不足5日的，将相应延长开标时间。 招标人对招标文件的澄清或修改的发布方式为：网站上发布，投标人领取纸质澄清或修改文件的时间为澄清或者修改招标文件通知发出后至投标截止时间止，地点为：漳州市江滨花园沿江5幢（龙湾盛世）420室。招标人、招标代理机构将通过下列网站发布： 漳州市住房和城乡建设局网(http://www.zzjs.gov.cn) 漳州高新区圆山新城网（http://www.ysxc.gov.cn/） 漳州高新技术产业开发区网（http://www.zzgjgxq.gov.cn/） 投标人领取澄清或修改招标文件时无需签收和确认。 投标人在截标前应随时登陆上述规定的网站，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。 |
|  | 15.3.1 | 技术文件 | 本招标项目招标人 不要求 投标人提交技术文件。 |
|  | 18.1 | 投标 有效期 | 投标截止期后 90 日历天。 |
|  | 19.1/ 19.2.1 | 投标保证金 | 投标保证金提交方式： 投标保证金金额：人民币伍仟元（￥5000元）； 投标保证金提交方式：递交投标文件时以现金形式缴纳（用信封密封并加盖单位公章，封面写明投标人名称、项目名称及金额）。中标候选人以外的投标保证金将在评标结束后当场退还。中标人未按规定签订合同，招标人有权没收投标保证金，并要求其赔偿因此造成的损失。在中标人提交履约保证金并签订合同后，退还中标候选人的投标保证金。 未按规定提交投标保证金的，其投标文件将被拒绝。 投标保证金有效期：与投标有效期同步。 |
|  | 20.1 | 备选投标方案 | 招标人 不接受 投标人提交备选投标方案。 |
|  | 21.1 | 要求提交的投标文件内容 | 资格审查文件： 要求 提交； 商务文件： 要求 提交； 其中，工程量清单计价文件相应的电子文档： 不要求 提交； 技术文件： 不要求 提交，相关规定条款取消。 |
|  | 21.4/ 21.5 | 投标文件份数 | 资格审查文件：正本1份，副本1份； 商务文件：正本1份，副本1份； |
|  | 21.5 | 电子投标文件 | 不适用 |
|  | 22.2.2 / 26.1 / 27.1 | 开标时间、地点和要求 | 开标时间：2017年1月3日9：30时。 开标地点：福建众亿工程项目管理有限公司-漳州市江滨花园沿江5幢（龙湾盛世）420开标室 |
|  | 23.1 /24.7 | 资格审查文件、商务文件和技术文件（如有）的总包封密封和标识 | 资格审查文件、商务文件和技术文件（如有）的总包封密封和标识规定要求的方式为 a （a、b）： a 资格审查文件、商务文件和技术文件（如有）分别按照《通用本》投标须知第22.2、22.3、22.4款的规定密封和标识后提交，无须再密封在一个总封套内（适用于非电子招投标项目）。 b提交一份密封完整并加盖投标人公章的含全部投标资料的电子版投标文件(如光盘、U盘等) （适用于电子招投标项目） |
|  | 24.2 | 提交投标文件的地点 | 投标人提交投标文件的地点和接收人为： 地点：福建众亿工程项目管理有限公司-漳州市江滨花园沿江5幢（龙湾盛世）420开标室 接收人： 漳州圆山新城建设有限公司 招标人在投标截止时间前 30分钟开始接收投标文件。 由法定代表人或其授权委托代理人（持授权委托书原件）于截止时间前递交投标文件，并出示招标文件购取证明原件，否则招标人有权拒绝接受其投标文件。 未按规定提交投标保证金的，其投标文件不予接受。 |
|  | 24.5 | 是否退还投标文件 | □√否 □ 是 |
|  | 30.1 | 评标办法 | 本招标项目采用的评标办法为： 在合理造价区间随机抽取中标人办法 |
|  | 31.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 不授权，推荐的中标候选人数： 1名 |
|  | 32.1 /33.1 | 中标公示方式 | 公示方式：__网站公示_ 公示网站：漳州高新区圆山新城网（http://www.ysxc.gov.cn/）、漳州高新技术产业开发区网（http://www.zzgjgxq.gov.cn/）、漳州市住房和城乡建设局网(http://www.zzjs.gov.cn)。 |
|  | 34.1 | 履约担保形式和金额 | 履约担保金的金额：为中标合同金额的 10 ％； 履约担保金的提交方式：银行电汇或转帐的方式提交，不接受任何形式的保函； 履约保证金转入账户： 账户名：漳州圆山新城建设有限公司 账 号：1409 0229 1960 0015 547 开户行：中国工商银行龙海九湖支行 履约保证金的提交时间：中标人应在收到中标通知书后5日历天内（中标候选人公示期第一天即为中标通知书发出之日）且在签订施工合同前提交； 履约保证金的有效期：履约担保金截止至工程经电业部门验收合格之日； 履约保证金的退还：履约保证金于工程经电业部门验收合格后15天内一次性无息退还。 中标通知书发出之日起5日历天内中标人必须提交履约保证金。若不能在规定时间内提交履约保证金的，则视为自动放弃中标，招标人有权没收其投标保证金。 |
|  | 35.2 | 签订合同 | 中标人必须在中标候选人公示结束之日起3日历天内到招标代理单位领取中标通知书；中标人在中标通知书发出之日起5日历天内，在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定合同事宜；中标人应于中标通知书发出之日起7日历天内，与招标人签订建设工程施工合同，否则，招标人可视为中标人自动放弃中标资格，且其投标保证金不予退还，并由招标人根据相关程序重新确定中标人。给招标人造成的损失超过投标保证金和履约保证金数额的（若有时），还应当对超过部分予以赔偿。（中标候选人公示期第一天即为中标通知书发出之日） |
|  | 36.3 | 终止招标 | 发布终止招标公告的媒介为漳州高新区圆山新城网（http://www.ysxc.gov.cn/）、漳州高新技术产业开发区网（http://www.zzgjgxq.gov.cn/）、漳州市住房和城乡建设局网(http://www.zzjs.gov.cn) |
|  | 38.3 | 监管部门 | 部门或机构名称：漳州高新技术产业区经济发展局0596-6289867、漳州高新技术产业开发区建设管理局0596-6628937 |
|  | 40.1 | 其他 | - 投标人按招标文件要求所提交的所有证书、证件必须真实合法且合格有效。否则视为审查不合格。 - 投标人按招标文件要求所提交的所有证书、证件等证明料复印件应加盖投标单位公章。 - 中标人在接到招标代理机构通知后立即到招标代理机构领取中标通知书，同时应按投标须知内容修改表第5.2条款规定向代理机构支付招标代理费。中标人未按以上规定领取中标通知书并支付招标代理费，视为其自行放弃中标权，并没收其投标保证金。 - 投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，若以弄虚作假骗取中标的，中标无效。招标人保留标后核实的权利，如发现投标人存在弄虚作假，将取消其中标资格并没收投标保证金，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任（如调查取证费用、中标差价等），且按有关法律规定处理，投标人应自行承担由此造成的赔偿责任及法律后果。 - 公示期间或中标通知书发出后，投标人非因不可抗力原因放弃中标、因弄虚作假等违法行为被取消中标资格、未按照招标文件要求在规定期限内提交履约担保的，招标人取消其中标资格并没收其投标保证金；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的费用等损失，且若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失。 - 中标人有前款违法行为的，情节严重的，三年内不得参加本市行政区域范围内的国有投资招标项目的投标，参加投标的，投标无效；已经中标的，取消中标资格。 - 中标人不在招标文件规定时间内履行与招标人订立合同的，招标人可以取消其中标资格并没收投标保证金，已提交的履约保证金不予退还，给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。 |

## 投标须知

## 投标须知内容见招标文件《通用本》

招标文件《通用本》由投标人自行购买

投标须知内容修改表

| 条款号 | 原条款内容 | 修改后的条款内容 |
| --- | --- | --- |
| 4.2 | 原文范本 | 原文删除 《通用本》中有关联合体、技术文件的规定取消 |
| 4.3 | 原文范本 | 原文删除修改为： 4.3投标人不得存在下列情形之一： - 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； - 为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位）； - 为本项目（标段）的监理人； - 为本项目（标段）的代建人； - 为本项目（标段）提供招标代理服务的； - 与本项目（标段）的监理人或代建人或招标代理机构或其他投标人同为一个法定代表人的； - 与本项目（标段）的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的或有隶属关系的； - 被有关行政主管部门责令停业的； - 本项目（标段）投标截止时仍处于被有关行政主管部门、司法机关暂停或者取消投标资格状态的； - 财产被司法机关接管或冻结且导致中标后合同无法履行的； - 企业法人、拟派出主要施工管理人员被县级以上建设行政主管部门按照《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》（闽建法[2007]15号）的规定建立其违规违法档案的； - 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的； - 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标的； - 在本次投标中，以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的； - 企业因不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的。 |
| 5 | 原文范本 | 原文删除修改为： 5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。 5.2 投标人应承担现场踏勘、投标文件编制与递交过程所涉及的一切费用。在任何情况下招标人及招标代理机构对上述费用均不负任何责任。 5.3本工程的招标代理服务费按计价格［2002］1980号文规定标准计取，根据发改办价格[2003]857号文件精神，招标代理服务费由中标人支付。在投标人递交了投标文件的同时，视为已同意本款规定，中标后应按规定缴交，否则，招标人有权从投标保证金中予以扣除。 |
| 10 | 原文范本 | 原文删除 |
| 15.1.1 | 原文范本 | 原文删除修改为： 一、投标人基本情况表 二、法定代表人资格证明书和企业技术负责人证明书 三、授权委托书 四、拟派出项目负责人简要情况表 五、拟派出项目技术负责人简要情况表 六、项目部施工管理人员到位承诺书 七、拟投入本合同工程的主要施工机械设备 八、投标人基本账户信息 九、其他资料 以上所有材料，应按招标文件规定签署和盖章。投标人应对其提供的资料的完整性、真实性负责。 |
| 15.2.1 | 原文范本 | 原文删除修改为： 15.2.1 商务文件应包括下列内容： 一、投标函 二、投标函附录 三、其他资料 以上所有材料，应按招标文件规定签署和盖章。投标人应对其提供的资料的完整性、真实性负责。 |
| 15.3 | 原文范本 | 原文删除 |
| 16.1、16.2、16.3 | 原文范本 | 原文删除更改为： 16.1本招标项目的发包价（中标价）为360000元，其中圆山新城莲浦片区棚户区（危旧房）改造项目04地块东侧发包价为76000元，圆山新城莲浦小学（含幼儿园）发包价为284000元。投标人的投标报价采用统一价格，为招标文件规定的发包价。 16.2投标报价应是招标工程范围及工期的全部，包括完成该工程项目的劳务、材料、机械、设备、安装、缺陷修复、管理、保险、利润、税费、政策性文件规定及合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险费用等各项费用。 16.3投标人可自行到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，并充分考虑在满足工期控制目标的情况增加必要的赶工措施并计入投标报价。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。 16.4施工设备、材料等到达施工现场后，场地由投标人自行解决，并自行保管施工设备、材料等，现场产生的垃圾由投标人自理，相关费用计入投标报价。 16.5投标人中标后应根据招标人提供的资料，认真对照设计图纸等文件，对招标人公布的工程量清单和发包价有异议时，应在规定的时间内向招标人提出澄清要求，招标人应及时核实，并公布核实结果。投标人未在规定期限内提出澄清申请的，视为已默认招标人提供的工程量清单和发包价。中标人必须按其合同价款完成招标文件规定范围内的所有工程项目。对于合同执行期间劳务、材料等价格上涨对工程成本的影响，视为已考虑在投标报价中，合同执行期间不再调整，风险自负。 16.6劳保费已计入投标报价，合同实施不再调整。 16.7投标报价不包含暂列金额。 16.8本工程采用固定总价加风险包干合同方式，合同价由完成该工程项目的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、设备购置费、税金、政策性文件规定费用等所有费用组成，包括但不限于完成工程采取特殊施工措施所需的费用、施工场地整理、设备进退场费、设备安拆费（包含箱式变由设备原所在地转移至施工现场的安拆费用）、箱式变的整改、调试费、设备运输费、设备场地内转移费、施工场地的排降水费用、临时用水、用电、清运费用及各种损耗、处理挠民、疏导交通等一切费用。 16.9风险包干范围：除以下规定的项目及合同另有约定外，其他项目的变更均不涉及合同造价的增减： ①实际现场与图纸或工程量有重大出入，经设计单位重新设计，并经发包人核实的，导致工程发生变更超出风险规定范围的。 ②经发包人与设计单位共同确认的工程设计变更，且设计变更程序符合相关规定的； ③经发包人、承包人双方确认的工程经济签证，且签证程序符合相关规定的； ④甩项项目，承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人确认后不需要完成的或经发包人研究确认需要甩项的（承包人必须无条件服从），相应核减合同价款。如发生甩项，发包人不予任何经济补偿。 风险费用的计算方法：承包人的风险包含但不限于前述内容，除合同有规定的风险以外可以调整价款的因素外，其余均属其风险范围。 综合以上投标风险因素并根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件，投标人应根据各自实力，施工经验、现场周边环境及招标文件的要求，充分考虑以上投标风险因素所带来的风险及测算施工期间的所有风险费用，风险费用已包含在合同价款中。对风险范围内的工程造价包干，施工过程和竣工结算时不再调整。 16.9在本工程合同有效期内，因非承包人的原因导致工程施工全部或部分暂停或缓建或停建，承包人应无条件执行发包人要求，发包人不因此赔偿承包人任何损失。 16.10投标报价编制要求详见第5章、第7章和第8章有关规定。 |
| 19.2 | 原文范本 | 原文删除修改为： 19.2中标候选人以外的投标人的保证金于评标结束后当场退还，中标候选人的保证金于施工合同签订后无息退还。 |
| 22.2 | 原文范本 | 原文删除修改为： 22.2.2 封套的封面上至少应标明： (1)工程名称； (2)招标编号(如有)； (3)投标文件内容(如资格审查文件、商务文件)； (4)投标单位名称； (5)开标时间前不准启封。 |
| 23.1 | 原文范本 | 原文删除 |
| 24.3 | 原文范本 | 原文删除修改为： 24.3投标人的投标文件应在投标须知前附表第21项规定的投标截止时间前，由法定代表人或其授权委托代理人（持授权委托书原件）于截止时间前递交投标文件，并出示招标文件购取证明原件。否则招标人有权拒绝接受其投标文件。 |
| 24.6 | 原文范本 | 原文删除修改为： 24.6 投标人递交投标文件并签到。 |
| 24.8 | 原文范本 | 原文删除修改为： 24.8到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人当场宣布招标失败，并将已接收的投标文件原封退还相应的投标人；投标人不愿意领回的投标文件由招标人按机要件销毁。 |
| 25.3 | 原文范本 | 原文删除修改为： 25.3. 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按要求签字或盖章。 |
| 27.1 | 原文范本 | 原文删除修改为： 27.1开标按下列程序进行： (1) 主持人公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称和参加开标会议单位代表； (2) 当众检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的监标人或公证人进行检查； (3) 各投标人按提交投标文件的顺序，由每个投标人的法定代表人或其委托代理人，公开抽取、登记代表该投标人号码，当众公布每个号码所对应的投标人。 (4) 当投标人少于15家（含15家）时，全部当众公布每个号码所对应的投标人并开启投标文件、宣读投标报价、工期、质量等级等且全部进入投标资格及投标文件的有效性评审。当投标人多于15家时，按投标编号进行随机抽取，由招标人抽取15家当众公布每个号码所对应的投标人并开启投标文件、宣读投标报价、工期、质量等级等且进入投标资格及投标文件的有效性评审的投标人。未进入投标文件评审的投标文件不予开启并当场退还投标人。 (5)记录人做好开标会议内容记录。 (6) 投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等在开标记录表上签字确认。参加开标会的投标人代表不在开标记录表上签字确认的，视为默认开标结果，也不影响开标记录的有效性。 (7) 开标会议结束。 注：投标人对开标会议有异议的，应在开标现场提出。 |
| 31.3 | 原文范本 | 原文删除修改为： 31.3招标人应当确定评标委员会推荐的中标候选人为中标人。中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，可以重新招标。 |
| 35.2 | 原文范本 | 原文删除修改为： 35.2中标人必须在中标候选人公示结束之日起3日历天内到招标代理单位领取中标通知书；中标人在中标通知书发出之日起5日历天内，在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定合同事宜；中标人应于中标通知书发出之日起7日历天内，与招标人签订建设工程施工合同，否则，招标人可视为中标人自动放弃中标资格，且其投标保证金不予退还，并由招标人根据相关程序重新确定中标人。给招标人造成的损失超过投标保证金和履约保证金数额的（若有时），还应当对超过部分予以赔偿。（中标候选人公示期第一天即为中标通知书发出之日） |

- 评标办法和标准

## 评标办法和标准数据表

评标办法和标准数据表（在合理造价区间随机抽取中标人办法）

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：3人或以上单数，由招标人负责组建。 |
|  | 4.1 | 招标控制价及其组成和计算方法 | / |
|  | 4.2 | K值取定 | / |
|  | 4.3 | 发包价及其组成和计算方法 | / |
|  | 6.1.9 | 拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求 | 1、项目负责人 1 人，专业： 机电或电力工程 ，注册建造师等级： 二级（不含临时），并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证。拟派出项目负责人须附上其注册建造师证书、身份证和安全生产考核合格证书B证复印件；拟派出项目负责人必须为本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。 2、项目技术负责人 1 人，专业：机电或电力工程类专业，职称类别： 工程师 ，等级：中级及以上；拟派出项目技术负责人须附上其职称证书以及能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料复印件。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准。拟派出项目技术负责人必须为投标人的本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书复印件或社保管理部门出具（或社保管理系统中打印带有二维码标识）的在法定媒介发布招标公告发布之日往前推算六个月内连续缴费三个月的社保缴费证明复印件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。 说明：上述各类注册执业证书、安全考核合格证书应由建设部门颁发；上述注册执业证书、安全考核合格证书若发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则按废标处理。 3、其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。 4、投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理： 工程开工后，除不可抗力外, 投标人变更项目部施工管理人员中的项目负责人每次向招标人交纳 1 万元违约金，变更项目技术负责人向招标人交纳 0.5 万元违约金，变更其他人员每人每次向招标人交纳 0.3 万元违约金。 |

## 评标办法和标准

### 在合理造价区间随机抽取中标人办法

  - 评标委员会

    - 本招标项目的评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见评标办法和标准数据表第1项。

  - 评标委员会在评标过程中应当遵守下列规定：

    - 评标委员会应当根据招标文件规定的评标办法和标准，对投标文件进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的办法和标准不得作为评标的依据。

    - 评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明或者补正属于投标文件的组成部分。评标委员会对投标人提交的澄清、说明或者补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或者补正，直至满足评标委员会的要求。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

    - 评标委员会应当审查每一投标文件，对未能响应招标文件实质性要求和条件的，应否决其投标。

    - 资格审查文件的评审只作合格与否的结论。

    - 招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

    - 评标委员会成员的评审意见不一致时，应以书面形式进行表决，并按照少数服从多数的原则处理。评审结束后，评标委员会应当对否决投标或不采信投标人说明的情况在评标报告中作详细说明。

  - 评标程序

    - 本招标项目评标将按以下程序进行：

        - 评标前准备工作；

        - 对投标人资格审查文件进行评审；

        - 对投标人的商务文件进行评审；

        - 抽取和推荐中标候选人；

        - 提交评标报告。

  - 招标控制价及其组成、发包价及其组成和计算方法（本项不适用）

4.1  招标控制价及其组成和计算方法见评标办法和标准数据表第2项。

4.2  K值取定见评标办法和标准数据表第3项。

4.3  发包价及其组成和计算方法见评标办法和标准数据表第4项。

  - 评标前的准备工作

    - 招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

  - 资格审查文件评审办法和标准

    - 资格审查文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：

6.1.1未完整提供招标文件第8章 “资格审查文件格式”所规定的全部资格审查文件以及未按规定盖章和签署；

6.1.2未按招标文件规定提交了投标保证金；

6.1.3不具备合格有效的企业法人营业执照；

6.1.4不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第12项规定的建筑业企业资质、《施工企业安全生产许可证》和电力设施许可证；

6.1.5福建省外的施工企业未在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息；

6.1.6不具有独立法人资格；

6.1.7拟派出的项目负责人或项目技术负责人不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；

6.1.8企业营业执照、资质证书、安全生产许可证、个人注册证书、安全生产考核合格证书上的单位名称和投标人名称不一致；

6.1.9存在投标须知第4.3款规定的情形之一；

6.1.10不符合招标文件规定的其他资格条件。

  - 商务文件评审标准

    - 商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标：

7.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签署、提交材料；

7.1.2相关内容与资格审查文件填报（包括盖章和签署）不一致的；

7.1.3投标函中载明的投标报价不符合招标文件要求的；

7.1.4投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求的、工程质量低于招标文件要求的；

7.1.5附有招标文件规定的无法接受的条件；

7.1.6不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

  - 抽取和推荐中标候选人

    - 评标委员会按照招标文件的规定对参与评审的投标文件进行评审，评定进入公开随机抽取中标候选人的有效投标人名单，并由招标人当场公布有效投标人名单及其对应的号码。

    - 招标人公开随机抽取一个号码，号码对应的投标人为中标候选人。

    - 投标人代表应参加中标候选人的抽取过程，投标人代表未参加中标候选人的抽取过程，视为默认招标人的抽取结果，事后不得对此结果提出异议。

  - 提交评标报告

9.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。评标报告应书面记载以下内容的：

        - 基本情况和数据表；

        - 评标委员会成员名单；

        - 符合要求的投标一览表；

        - 否决投标的情况说明；

        - 评标标准、方法或者评标因素一览表；

        - 每个有效投标人所对应的抽取号码一览表；

        - 公开随机抽取号码情况；

        - 推荐的中标候选人名单及签订合同前要处理的事宜；

        - 澄清、说明、补正事项的纪要。

9.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

9.3评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的，评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论，并由评标委员会作出书面说明并存档。

10.附则

10.1投标人提交的与投标有关的所有证明资料的复印件均应加盖投标单位公章且应清晰可辨，否则，评标委员会可以对有疑意的有关证明资料作出不利于投标人的认定。

10.2在评标过程中，有关评标委员会要求投标人作出澄清的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人或项目负责人按规定时间（一般在半个小时内须到达评标地点）、地点向评标委员会作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。

10.3 评标委员会未按照招标文件规定的评标办法和标准进行评审的，抽取、推荐的中标候选人和确定的中标人无效，招标人应当重新组建评标委员会进行评审，并按规定重新抽取、推荐中标候选人和确定中标人。

10.4 在抽取参与评审的投标人名单和中标候选人过程中，如出现由于招标人的工作失误或设备故障影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单和中标候选人无效，招标人应当重新抽取。

10.5投标文件中有关资料的不齐全的不予增补，评标委员会可以对不齐全的资料作出不利于投标人的认定。投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，若以弄虚作假骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任。招标人保留标后核实的权利，如发现投标人存在弄虚作假，将取消其中标资格并没收投标保证金，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任，且按有关法律规定处理，投标人应自行承担由此造成的赔偿责任及法律后果。

- 合同条款及格式

投标人中标后按工程项目分别签署施工合同，合同条款及格式如下：

发包人（甲方）： 漳州圆山新城建设有限公司

承包人（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》、有关法律、法规及本项目招标文件的规定，甲、乙双方在平等、自愿、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方圆山新城莲浦片区棚户区（危旧房）改造项目04地块东侧和圆山新城莲浦小学（含幼儿园）基建箱式变工程施工事宜，经协商一致签订本合同。

一、 工程概况：

1、项目名称：圆山新城莲浦片区棚户区（危旧房）改造项目04地块东侧和圆山新城莲浦小学（含幼儿园）基建箱式变工程；

2、建设地点：圆山新城莲浦片区；

3、工程建设规模：本工程需安装一台800KV箱式变压器和一台500KV箱式变压器及配套电缆等，箱式变压器采用已有的设备。。

4、承包范围和内容：圆山新城莲浦片区棚户区（危旧房）改造项目04地块东侧和圆山新城莲浦小学（含幼儿园）基建箱式变工程施工，包括箱式变压器基础和设备安装及配套电缆工程施工，具体内容详见招标文件、招标人提供的施工图纸、工程量清单中所列指的范围和编制说明以及招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知等内容。

5、工期要求：45日历天；

- 质量要求：达到国家、地方现行行业施工有关规范要求的合格标准，并经电业部门验收合格且达到通电条件。

三、合同价款：圆山新城莲浦片区棚户区（危旧房）改造项目04地块东侧的合同价款为76000元，圆山新城莲浦小学（含幼儿园）的合同价款为284000元。

合同形式为固定总价加风险包干：

本合同工程采用固定总价加风险包干合同方式。合同价由完成该工程项目的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、设备购置费、税金、政策性文件规定费用等所有费用组成，包括但不限于完成工程采取特殊施工措施所需的费用、施工场地整理、设备进退场费、设备安拆费（包含箱式变由设备原所在地转移至施工现场的安拆费用）、箱式变的整改、调试费、设备运输费、设备场地内转移费、施工场地的排降水费用、临时用水、用电、清运费用及各种损耗、处理挠民、疏导交通等一切费用。

风险包干范围：除以下规定的项目及合同另有约定外，其他项目的变更均不涉及合同造价的增减：

①实际现场与图纸或工程量有重大出入，经设计单位重新设计，并经发包人核实的，导致工程发生变更超出风险规定范围的。

②经发包人与设计单位共同确认的工程设计变更，且设计变更程序符合相关规定的；

③经发包人、承包人双方确认的工程经济签证，且签证程序符合相关规定的；

④甩项项目，承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人确认后不需要完成的或经发包人研究确认需要甩项的（承包人必须无条件服从），相应核减合同价款。如发生甩项，发包人不予任何经济补偿。

风险费用的计算方法：乙方的风险包含但不限于前述内容，除合同有规定的风险以外可以调整价款的因素外，其余均属其风险范围。

（二）在本工程合同有效期内，因非乙方的原因导致工程施工全部或部分暂停或缓建或停建，乙方应无条件执行甲方要求，甲方不因此赔偿乙方任何损失。

四、合同当事人

双方确定，在本合同有效期内，甲方代表：          电话            ；

乙方项目负责人：              证号            电话            。

乙方项目技术负责人：          证号            电话            。

其他人员：        。

双方代表承担履行合同过程中具体事宜、协调各种关系等。

五、履约保证金：

履约保证金金额：人民币        (¥       )；

履约保证金的提交形式：           方式提交；

履约保证金的退还：履约保证金于工程经电业部门验收合格后15天内一次性无息退还。

六、责任

1、甲方责任

（1）甲方应负责提供施工场地，确保施工顺利进展。

- 负责向乙方支付工程费用。

- 向乙方提供符合国家电力行业标准的施工设计资料，协调解决施工过程中出现的问题。

2、乙方责任

乙方在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：

（1）根据国家、行业有关标准、本合同的约定以及本工程设计要求组织施工，确保工程质量，并接受甲方派出的代表及电力部门监督。

（2）在施工中如遇到设计变更后超出原设计标准或规模时，需甲乙双方办理有关手续后方可施工的，在设计变更尚未批准前，乙方不得施工。

（3）乙方必须做好安全生产工作，若违章作业发生安全事故，由乙方承担全部责任。

（4）按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务。

（5）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全。

（6）按合同约定的工作内容和施工进度要求，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；严格按照审定的图纸和步骤施工及验收规范进行施工。

（7）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害甲方与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。乙方占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

（8）在施工过程中如遇中途停建、缓建的或对已安装完毕，尚未正式投运的设备，乙方应尽到安全防护的义务。

（9）必须做到文明施工，遵守地方政府和甲方对工程文明施工的各项规定。

（10）负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；乙方在工程竣工前，应清除施工现场所遗留的废弃物，做好施工现场卫生工作，费用有乙方自行承担。如乙方未按要求清理施工现场卫生，则甲方有权在结算时扣回相应款项，委托他人代为清理。乙方在清除废弃物中违反地方环保要求，由此产生的后果由乙方负责。施工中乙方应负责现场地下管线和邻近建筑保护工作并承担施工不当造成损失的责任和费用。

（11）采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

（12）将甲方按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款。

（13）按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交甲方。

（14）本工程已完工程成品在工程验收合格交付使用前由乙方负责采取措施保护，在保护期间发生的损坏，由乙方出资修复；甲方提前使用后发生的修理费用由甲方承担。

（15）乙方应负责协助甲方办理有关用电与停电申请手续。

（16）应履行的其他义务。

3、乙方人员：

（1）乙方擅自更换主要施工管理人员的违约责任：乙方未经甲方批准，不得更换承诺派出的施工现场主要施工管理人员。乙方若需更换技术负责人和其他施工管理人员，须事先得到甲方书面批准，接替人员的水平、能力资格资质不得低于被替换人，并按以下规定的标准在更换前向甲方交纳违约金：更换项目负责人每人次1万元人民币；更换技术负责人每人次0.5万元人民币；更换其它施工管理人员，每人次0.3万元人民币。

（2）乙方主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：主要施工管理人员短期离开施工场地应事先征得甲方同意，并委托代表代行其职责，否则，项目负责人或技术负责人违反规定的，甲方有权对乙方课以500元/天的违约金，超过15天的，甲方有权单方面终止合同，由此对甲方造成的工期延误和经济损失由乙方承担。其他人员违反规定的，乙方每人每次应付违约金200元人民币。

七、工期延误：

1、对以下原因竣工日期推迟延误，经甲方代表确认工期相应顺延。

（1）如遇不可抗拒的客观因素不能施工。

（2）乙方原因经甲方代表同意顺延的其他情况。

2、因乙方原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因乙方原因造成的工期延误，每延误一天支付违约金2000元人民币，在工程结算审核时扣除。

八、工程质量和验收

1、工程安装质量应符合《电气装置安装工程实施及验收规范》及电力系统行业规范、技术规程所规定的各项技术要求。

2、工程竣工验收，应以施工图纸、图册、交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量验收标准为依据。

3、工程结束后，乙方负责联系电业等相关部门进行验收，对工程存在的缺陷应无条件整改。乙方负责并确保通过电业等相关部门的专业验收及顺利通电。

4、本工程质保期一年，自本次施工验收合格之日起开始计算，保修期内若非甲方原因造成设备或构筑物损坏，乙方应承担保修责任。

九、质量保修

1、质量保修期按建设部80号令及相关规定执行。

2、属于保修范围、内容的项目，乙方应当在收到保修通知之日起1日历天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理，所产生的费用由乙方支付。

十、付款方式

工程竣工经电业部门验收合格，顺利送电后，乙方提交完整申请资料后，甲方15日历天内付合同价款的95%，剩余5%做为工程保修金，保修期满（一年）付清。

十一、违约责任

在合同履行过程中发生的下列情形，属于乙方违约：

（1）乙方违反合同约定进行转包或违法分包的；

（2）乙方违反合同约定使用不合格的材料和工程设备的；

（3）因乙方原因导致工程质量不符合合同要求的；

（4）乙方未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；

（5）乙方未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；

（6）乙方在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按甲方要求进行修复的；

（7）乙方明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（8）乙方在施工过程中明显违背合同约定、违反强制性标准、施工操作规程、工程质量明显无法达到合格要求的，乙方要负责返修至符合规范、质量要求外还应向甲方支付相应比例的违约金。

（8）乙方未能按照合同约定履行其他义务的。

十二、 遇台风等自然灾害

因不可抗力的原因或雨天、停电、水灾、火灾、地震、台风等自然灾害，甲方应按照乙方提供的技术指导对临时围挡进行加固处理。

十三、争议解决

双方约定，凡因执行本合同所发生的与本合同有关的一切争议，当和解或调解不成时，依法向 项目所在地 人民法院提起诉讼。

十四、签订时间

本合同于       年    月    日签订。

十五、签订地点

本合同在  漳州市  签订。

十六、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十七、合同生效

本合同自   双方盖章签字后      生效。

十捌、合同份数

本合同一式 捌  份，均具有同等法律效力，甲方执 肆 份，乙方执 肆 份。

发包人（甲方）：  (公章)                   承包人（乙方）：  (公章)

法定代表人：                               法定代表人：

（签字或盖章）                             （签字或盖章）

地址：漳州市324国道九湖镇百花村路段       地址：

漳州高新区管委会

邮政编码： 363118                           邮政编码：

法定代表人：                                法定代表人：

电  话：                                    电  话：

传  真：                                    传  真：

开户银行：

账  号：

# 工程量清单

提供清单仅供参考，不做清单报价

# 招标图纸

由招标人以电子文档的方式提供

# 技术标准和要求

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文。

# 投标文件格式

## 第1节  资格审查文件格式

说    明

- 《资格审查文件》应包括本招标文件《通用本》投标须知第15.1.1款所规定的内容。投标人应按照招标文件的要求以及投标人自己认为有必要提交的能够恰当证明符合资格审查评审标准和内容的资料。

- 投标人应按招标文件本章规定的格式和内容编写《资格审查文件》，如有必要，可以增加附页，并作为资格审查文件的组成部分。

- 《资格审查文件》中“其他资料”是指按照招标文件《专用本》投标须知前附表第12项 “合格投标人资格条件” 要求的，以及投标人为了证明自己符合投标资格合格条件需要提供的资料。

- 除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体主办方单位公章。

- 投标文件所有证明资料复印件须加盖投标人单位公章，所提供的证书、证件应真实合法且合格有效。

（用于资格审查文件封面）

圆山新城莲浦片区棚户区（危旧房）改造项目04地块东侧和圆山新城莲浦小学（含幼儿园）基建箱式变工程

招标编号：__ FJZY招标2016-065号_

投 标 文 件

投标文件内容：　　　      资格审查文件__ _ _____

投标人:                           （盖投标人单位公章）

法定代表人或其委托代理人：       　　　        （签字或盖章）

日期：_______年       月       日

目    录

一、投标人基本情况表

二、法定代表人资格证明书和企业技术负责人证明书

三、授权委托书

四、拟派出项目负责人简要情况表

五、拟派出项目技术负责人简要情况表

六、项目部施工管理人员到位承诺书

七、拟投入本合同工程的主要施工机械设备

八、投标人基本账户信息

九、其他资料

- 投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 |  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                  (盖投标人单位公章)

注：1. 投标人须附上营业执照（副本）、资质证书（副本）、施工企业安全生产许可证、电力设施许可证的复印件。上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

- 福建省外企业须附上符合闽建筑[2015]35号文规定在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息证明复印件。（可提供福建住房和城乡建设网站上公布的省外建筑施工企业信息登记的截图）

- 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）”的，按弄虚作假处理。

二、法定代表人资格证明书和企业技术负责人证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：

地址：

姓名：               性别：        身份证号码：        职务：

系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                  (盖投标人单位公章)

年     月     日

企业技术负责人身份证明书

投标人名称：

地址：

姓名：            性别：        身份证号码：        职务：

系                             （投标人名称） 的企业技术负责人。

特此证明

投标人：                  (盖投标人单位公章)

年     月     日

三、授权委托书

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                    （项目名称及标段） 施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         手机号码：

单      位：                     部门：         职务：

身份证号码：

附：委托代理人身份证复印件

投  标  人：                   (盖投标人单位公章)

法定代表人：                       （签字或盖章）

委托代理人：                        （签字）

年     月     日

四、拟派出项目负责人简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 性别 |  |  |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 | 建造师专业 |  |  |
| 建造师注册证书号 |  |  |  | 安全生产考核合格证书 |  |  |
| 联系电话 |  |  |  | 最高学历 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人名称 |  |

投标人：                  (盖投标人单位公章)

注：项目负责人的相关证明材料按照“评标办法和标准数据表”的要求提供。

五、拟派出项目技术负责人简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 性别 |  |
| 技术职称情况 （职称专业、证书编号、发证机关等） |  |  |  |  |  |
| 最高学历 |  |  |  | 联系电话 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人名称 |

投标人：                  (盖投标人单位公章)

注：项目技术负责人的相关证明材料按照“评标办法和标准数据表”的要求提供。

六、项目部施工管理人员到位承诺书

（招标人名称）：

本人            （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                             （项目名称及标段）中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人和项目技术负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

工程开工后，除不可抗力外，我单位变更项目部施工管理人员中的项目负责人每次向招标人交纳 1 万元违约金，变更项目技术负责人向招标人交纳 0.5 万元违约金，变更其他人员每人每次向招标人交纳 0.3 万元违约金。

投标人：              （盖投标人单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （签字或盖章）

七、拟投入本合同工程的主要施工机械设备

投标人保证本表所填入的拟投入本合同工程的主要施工机械设备在工程施工时全部到位，否则愿意接受招标人的本招标文件和施工合同约定的处罚。

| 序号 | 机械（设备） 名称 | 型号规格 | 数量 | 国别或 产地 | 制造 年份 | 定额功率 (kw) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：                  (盖投标人单位公章)

八、投标人基本账户信息

| 基本账户 开户银行 | 名称： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 地址： |  |
|  | 电话： | 传真： |
|  | 联系人及职务： |  |
| 基本账户 | 开户名称： |  |
|  | 账号： |  |

投标人：                    (盖投标人单位公章)

注：投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证复印件。

九、其他资料

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖投标人单位公章，否则资料无效。

## 第2节  商务文件格式

（用于商务文件封面）

圆山新城莲浦片区棚户区（危旧房）改造项目04地块东侧和圆山新城莲浦小学（含幼儿园）基建箱式变工程

招标编号：__ FJZY招标2016-065号__

投 标 文 件

投标文件内容：　　　        商务文件_ __ _ ____

投标人:                            （盖投标人单位公章）

法定代表人或其委托代理人：           　       （签字或盖章）

日期：             年      月      日

目    录

一、投标函

二、投标函附录

三、其他资料

一、投  标  函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了                        （项目名称）   /   标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                 （¥            元）的投标总报价，其中，圆山新城莲浦片区棚户区（危旧房）改造项目04地块东侧投标报价¥            元，圆山新城莲浦小学（含幼儿园）投标报价¥            元，工期     日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到国家、地方现行行业施工有关规范要求的合格标准，并经电业部门验收合格且达到通电条件。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）             元（¥      元）。

4．如我方中标：

（1）我方将派出                     （项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号）为本项目的项目负责人。

（2）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（4）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（5）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（6）我方保证按招标文件规定提交招标代理服务费等相关费用。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第13项除外）规定的任何一种情形。

6．                                            （其他补充说明）。

投标人：            　     （盖投标单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年      月      日

二、投标函附录

| 序号 | 项目内容 | 约定内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保修期 | 1年。 |  |
| 2 | 承包人履约担保金额 | 合同价款的10%。 |  |
| 3 | 逾期竣工违约金 | 每延误一天向发包人支付违约金2000元 |  |
| 4 | 预付款额度 | 本工程不支付预付款。 |  |
| 5 | 工程款支付 | 工程竣工经电业部门验收合格，顺利送电后，乙方提交完整申请资料后，甲方15日历天内付合同价款的95%，剩余5%做为工程保修金，保修期满（一年）付清。 |  |
| 6 | 质量保修金额度 | 合同价款的5% |  |

投标人：                 （盖投标单位公章）

法定代表人或其委托代理人：      　　　　　   （签字或盖章）

三、其他资料

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖投标人单位公章，否则资料无效。